| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施改造定额-隔油池及化粪池改造（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾广友 |  |  | 联系电话 | 51511085 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 150.414050 | 150.414050 | 138.380949 | 10 | 92.00% | 9.20 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.414050 | 150.414050 | 138.380949 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：4.5m3隔油池：2个 目标2： 改造化粪池21个，其中30m3：8个；50m3：8个；其中100m3：5个；； 目标3：预算资金：301 |  |  |  |  | 本项目于2020年度完成项目的招标工作及合同签订工作，项目现阶段已进入正式施工阶段，施工进度已过半，已完成8个化粪池和2个隔油池施工，预计2021年9月份以前完成全部施工，10月份完成审计结算。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建设数量 | 4.5m3隔油池2个；30m3化粪池8个；50m3化粪池8个；100m3化粪池5个 | 尚未完成 | 20 | 16 | 受疫情和资金拨付影响全部工程施工内容跨年度实施，现正处于施工阶段。预计2021年8月前完成目标 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 施工质量 | 达到相关行业标准 | 尚未完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 尚未完成 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 150.414050 | 138.380949 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 节水节能情况 | 节水节能情况 | 尚未完成 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基础设施的改善情况 | 基础设施的改善情况 | 尚未完成 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 100% | 尚未完成 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.2 |  |  |  |