| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施改造定额-北京工业职业技术学院污水接入市政管道（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾广友 |  |  | 联系电话 | 51511085 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 81.479050 | 81.479050 | 81.190501 | 10 | 99.65% | 9.96 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.479050 | 81.479050 | 81.190501 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 将我校污水管接入市政管线，实现合规排水，为办理排水许可证做好前期准备。 |  |  |  |  | 本项目2020年度完成项目的招标工作及合同签订工作，现阶段正在办理规划许可证及市政道路手续。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建设数量 | 钢筋混凝土管：管径400MM。埋深：4.5M。 | 尚未完成 | 20 | 16 | 受疫情和资金拨付影响全部工程施工内容跨年度实施，现正处于施工阶段。预计2021年8月前完成目标 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 施工质量 | 达到相关行业标准 | 尚未完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 尚未完成 | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 81.479050 | 81.190501 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 节水节能情况 | 节水节能情况 | 尚未完成 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基础设施的改善情况 | 基础设施的改善情况 | 尚未完成 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 100% | 尚未完成 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.96 |  |  |  |