| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施改造定额-基础学院宿舍及教室修缮（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾广友 |  |  | 联系电话 | 51511085 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 67.357087 | 67.357087 | 63.500000 | 10 | 94.27% | 9.43 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.357087 | 67.357087 | 63.500000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 将原有2号公寓东侧屋面的防水卷材清理干净；粘贴3厚道矿粒面的改性沥青防水卷材；粘贴3厚自粘型玻纤贴SBS改性沥青防水卷材，次卷材自粘面积为50%，粘点直径100，其余面为可排气的纤维层，利于湿气在新旧防水层内流动慢慢排出，避免防水层产生起鼓；将2号学生公寓东侧贯通培养学生宿舍的所有塑胶地面更换为地砖地面；将因为漏雨造成的宿舍破损屋顶进行修复；将基础学院教室内的破损讲台护角全部更换。 |  |  |  |  | 本项目2020年度已完成招标工作及合同签订工作，现阶段项目的所有施工内容已经全部完成，进行了项目验收，并已完成了结算审计工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建设数量 | 地面改造约2880平米，防水改造约1193平米，将38间教室讲台护角进行更换，14间宿舍顶棚粉刷。 | 尚未完成 | 20 | 16 | 受疫情和资金拨付影响全部工程施工内容跨年度实施，现正处于施工阶段。预计2021年8月前完成目标 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 施工质量 | 达到相关行业标准 | 尚未完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 尚未完成 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 67.357087 | 63.500000 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 节水节能情况 | 节水节能情况 | 尚未完成 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基础设施的改善情况 | 基础设施的改善情况 | 尚未完成 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 100% | 尚未完成 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.43 |  |  |  |