附件2

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—9号学生 宿舍楼、实验楼维修改造项目（中央免学费） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵庆华 |  |  |  | 联系电话 |  | 60798132 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 156.951571 | 156.951571 | 156.578591 |  | 10 | 99.76% | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 156.951571 | 156.951571 | 156.578591 |  | — | 99.76% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 消除安全隐患，保证师生教学及住宿安全，给师生提供良好的教学及休息场所，提升学校整体形象。 |  |  |  |  | 消除了安全隐患，保证了教学及学生住宿安全，为师生提供了良好的教学及休息场所，提升了学校整体形象。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50% | 数量指标 | 内墙、天棚、防水 |  | 内墙：6157.07平米。天棚：2614.15平米。防水：1616.75平米。 | 内墙：6157.07平米。天棚：2614.15平米。防水：1616.75平米。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 灯具、暖气片及附件、电缆桥架 |  | 灯具：120套。暖气片：20组。电缆桥架：466.36米。 | 灯具：120套。暖气片：20组。电缆桥架：466.36米。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备、实施、验收 |  | 前期准备2020年7月前完成、8月实施完成、9月验收完成 | 前期准备、实施、验收均按时完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 项目成本控制在工程费：145.595149万元，设计费：6.551782万元，监理费：4.804640万元，合计：156.951571万元以内 | 工程费：145.234084万元，设计费：6.551782万元，监理费：4.792725万元，合计：156.578591万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标30% | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提升学校整体形象。 | 逐步提升学校整体形象。 | 30 | 25 |  |  |
|  | 满意度 指标10% | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 |  | 95% | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 95% | 98% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.98 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。