附件2

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—供水、供暖管道维修改造项目（中央免学费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵庆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60798132 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 154.799712 |  | 154.799712 | 154.688244 |  | 10 | 99.93% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 154.799712 |  | 154.799712 | 154.688244 |  | — | 99.93% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对各建筑的供水、供暖管道实施独立控制，增设泄水装置，实现节能降耗。 |  |  |  |  |  | 实现了对各建筑供水、供暖管道的独立控制，增设了泄水装置，有利于降低能耗 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50% | 数量指标 | 供水管道维修改造 |  | 改造26个供水井、安装阀门52个。 |  | 改造26个供水井、安装阀门52个。 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 供暖管道维修改造 |  | 改造31个供暖井、安装阀门124个 |  | 改造31个供暖井、安装阀门124个 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 供水管道维修改造 |  | 质量合格 |  | 质量合格 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 供暖管道维修改造 |  | 质量合格 |  | 质量合格 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 供水、供暖系统节能改造 |  | 2020年8月20日之前完成 |  | 2020年8月20日已完成100% | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 供水、供暖系统节能改造 |  | 供水、供暖管道维修改造项目成本控制在工程费144.261416万元，设计费6.491764万元，监理费4.046533万元以内。 |  | 供水、供暖管道维修改造项目工程费144.16 万元，设计费6.491764万元，监理费4.03648万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 生态效益 | 对生态环境的影响 |  | 节约水电 |  | 达到了节约水电的目的 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续发展 |  | 可长期发挥作用。 |  | 项目改造后可长期发挥作用。 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标40% | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 |  | 95% |  | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 95% |  | 98% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。