附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部配套设备（二）购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 441.71 |  | 441.71 | 429.957 |  | 10 |  | 97.33% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 441.71 |  | 441.71 | 429.957 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：为保障学校的师生饮水条件符合北京市中小学校办学条件标准，特此配置教学楼、共享区、宿舍常温水、温水、开水饮水机，共计约110台。 |  |  |  |  |  | 已经购置110台饮水机并验收完成。满足相关设计规范及水质指标，为保障师生的饮用水健康，解决学生课间休息时间较短的基础上的饮水需求，让其有更多的时间放松休息提供了基础条件 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：饮水机数量 |  | 110台 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设计依据 |  | 中小学校设计规范》GB 50099-2011、《学校及托幼机构饮水设备使用维护规范》（DB11/T 1497-2017） |  | 已完成并投入使用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：出水水质指标 |  | 饮水设备的出口水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求，采用GB/ T 5750《生活饮用水标准检验方法》 |  | 已完成并投入使用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目论证及评审确定 |  | 2020年2月 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  | 2020年3-4月 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：购置安装 |  | 2020年5月 |  | 66.7% | 3 |  | 2 |  | 年度内完成设备采购，已经验收，但由于主体工程尚未完工，待工程竣工后，具备条件安装。 |  |
|  |  |  | 指标4：项目实施完成 |  | 2020年5-10月 |  | 33.3% | 3 |  | 1 |  | 年度内完成设备采购，已经验收，但由于主体工程尚未完工，待工程竣工后，具备条件安装。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  | 小于等于444.71万元 |  | 429.957万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 指标 |  | 保障师生的饮用水健康，解决学生课间休息时间较短的基础上的饮水需求，让其有更多的时间放松休息 |  | 70% | 30 |  | 21 |  | 中学部尚未开学投入使用，待开学使用后进行跟踪调查。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 |  | 无 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 中学部尚未开学投入使用，待开学使用后进行跟踪调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 77.7 |  |  |  |