项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—信息化—北京西藏中学数字校园综合提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京西藏中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13720091356 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 214.94358 | 214.94358 |  | 214.94358 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 214.94358 | 214.94358 |  | 214.94358 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目的实施，满足了北京西藏中学作为北京市一所窗口性、特色性、唯一一所西藏孩子培养的示范校，紧跟了教育信息化发展速度，利用了信息技术手段，带动了教职工工作模式、学生学习模式、教师授课模式、领导行政管理模式的变革，实现管理的高效化、规范化，推动学校综合发展，为民族团结作出贡献。 |  |  |  |  |  | 按预定目标完成北京西藏中学校园网络建设，综合布线系统建设，机房建设，电子班牌系统建设，IP广播系统建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 校园网络 |  |  | 1套 | 校园网络1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 综合布线 |  |  | 1套 | 综合布线1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 机房建设 |  |  | 1间 | 机房建设1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 多媒体信息发布系统 |  |  | 1套 | 多媒体信息发布系统1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | IP广播系统 |  |  | 1套 | IP广播系统1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 门禁一卡通系统 |  |  | 1套 | 门禁一卡通系统1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统采购率 |  |  | ≥90% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 正常运行率 |  |  | ≥98% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ≤4% | 2% | 2 |  | 1 |  | 测试中 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目施工 |  |  | 2020.7月-9月 | 相关项目实施都已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收 |  |  | 2020年9月 | 相关项目已验收完毕 | 2 |  | 1 |  | 疫情影响，工期延期 |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  | 6个月 | 试运行测试已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金到位及时 |  |  | 214.9358万元 | 来自财政拨款 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 资金支出的合规 |  |  | 214.9358万元 | 来自财政拨款 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 学校整体网络环境提升 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环保指标 |  |  | 设备采用3c，节能、环保认证产品。不对环境造成任何污染，达到国家相关标准。 | 达到国家相关标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 对教师、办公人员等服务对象满意度 |  |  | 教师、办公人员等服务对象满意 | 教师、办公人员等服务对象满意度 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。