|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业-北京高校大学生创业园（就业创业大厦）装修项目（结算尾款） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | | 叶必辉 | | | | 联系电话 | | 60910290 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 729.034864 | 707.304234 | 707.304234 | | 10 | 100 | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — | |
| 其他资金 | | 729.034864 | 707.304234 | 707.304234 | | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年初设定目标：通过高质量、标准化装修，建设功能齐全、布局合理、安全系数高、环境良好的就业创业大厦，构建“一街三园”的孵化体系，为创业大学生提供场地支持和项目孵化，并基于此带动高校创业园建设，形成市校两级互动互补的创业园孵化体系。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：按照年初设定目标，我部门通过高质量、标准化的装修，为创业大学生提供了功能齐全、安全系统高、环境良好的办公场地支持。园区定期开展安全会强调园区安全问题，并通过安排楼层管家紧密沟通和专人巡逻等方式加强园区安全系数，营造良好的创业环境。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 装修面积 | 13625平米 | | 13625平米 | 15 | | 15.00 | |  |
| 质量指标 | | 通过验收 | 通过建委、消防验收 | | 通过建委、消防验收 | 15 | | 15.00 | |  |
| 时效指标 | | 项目完成进度 | 严格按照计划执行 | | 项目按照计划实施执行 | 10 | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | | 基础装修 | 707.304234万元 | | 707.304234万元 | 10 | | 10.00 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | | 社会效益 | 推动、宣传、引领北京高校大学生创新创业工作发展 | | 项目体系的构建，为北京高校大学生创新创业工作提供了发展所需场地服务及实践教育，很好的发挥了引领作用，推动创新创业工作发展。 | 30 | | 28.00 | | 本项目已按计划完成。计划继续优化服务，推动团队发展。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 相应满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度应高于85%。 | | 100% | 10 | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.00 | |  |
| 填报注意事项： | | | | | | | | | | | | |
| 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | |  | |
| 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | | |  | |