| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造-定额管理项目2（2020年）（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李泉池 |  |  | 联系电话 | 15010127326 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 251.670000 | 251.670000 | 231.129302 | 10 | 91.84% | 9.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 251.670000 | 251.670000 | 231.129302 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按建设项目中期规划及时竣工投入使用并完成工程结算，符合相关要求，有效改善学校办学环境，满足发展需要。 |  |  |  |  | 按建设项目中期规划及时竣工投入使用并完成工程结算，符合相关要求，有效改善学校办学环境，满足发展需要。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 子项目数量 | 3 | 2个子项目：和园食堂油烟净化改造工程、西城校区消防泵房提升改造项目 | 12.5 | 12 | 审批了子项目2个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量标准 | 符合工程行业验收标准 | 符合工程行业验收标准 | 12.5 | 11 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进度完成情况 | 3月前完成方案制定和前期准备，7月前完成招标采购，12月前完成施工和竣工验收。 | 3月前完成方案制定和前期准备，7月前完成招标采购，12月前完成施工和竣工验收。 | 12.5 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数374万元万元 | 374.000000 | 231.129302 | 12.5 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 学校教育教学运转有效率得到提升 | 学校教育教学运转有效率得到提升 | 30 | 28 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.2 |  |  |  |