项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造定额-体育场地改造（新竣工楼配套）尾款（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘新军 |  |  | 联系电话 | 15810206017 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 54.400000 | 54.400000 | 54.400000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.400000 | 54.400000 | 54.400000 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、完成改善办学保障条件-基础设施改造-体育场地改造的新建、购建、扩建、改建建设，满足教学和办公需求。 2、完成室校园体育场地4350平方米的改造任务，做好工程技术、质量和进度的服务保障工作。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 1、完成改善办学保障条件-基础设施改造-体育场地改造的新建、购建、扩建、改建建设，满足教学和办公需求。 2、完成室校园体育场地4350平方米的改造任务，做好工程技术、质量和进度的服务保障工作。 2、2020年度计划内施工任务已经全部完成，完成全部项目施工任务的100%符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 4350平米 | 4350平米 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1项 | 1项 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 | 2020年5月至2020年7月 | 2019年10月至2020年12月 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年7月初 | 2020年12月 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 54.4万元 | 54.4万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 恢复校园原有的体育场地，为学生提供体育锻炼场所，提高学生体育素质，促进教育事业发展 | 恢复校园原有的体育场地，为学生提供体育锻炼场所，提高学生体育素质，促进教育事业发展 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 为学校教学工作提供服务保障 | 为学校教学工作提供服务保障 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 对环境无污染 | 对环境无污染 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 不低于90% | 90% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 质保期内质量投诉率 | 不超过3起 | 无投诉 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |