项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-2019年热力一次工程（2020年滚动）（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘新军 |  |  | 联系电话 | 15810206017 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 358.780000 | 358.780000 | 358.780000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 358.780000 | 358.780000 | 358.780000 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成基础设施改造-市政热力管道工程（新楼配套）的新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 基础设施改造-市政热力管道工程项目施工完成，已完工程分部分项竣工验收合格。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮管道635.46米 | 635.46米 | 635.46米 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量2项 | 2项 | 2项 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间为2019年4月前 招标采购时间为2019年5月前 施工时间为2019年6月至2020年8月 验收时间为2020年8月 | 方案制定和前期准备时间为2019年4月前 招标采购时间为2019年5月前 施工时间为2019年6月至2020年8月 验收时间为2020年8月 | 按计划进度施工，2020年9月前完成全部施工任务。 | 10 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数1793.8981万元 | 1793.8981万元 | 支付尾款358.7800万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84 |  |  |  |