| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-信息化-北京市教育网络安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 钱雨杭 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 51994717 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 177.6 | 175.53 | 175.53 | 10 | 100.00% | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.6 | 175.53 | 175.53 | 10 | - | - |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | - | - | - | - | - |  |  |
| 年度总体目标 | 保障本项目涉及的北京市教委及直属单位所属信息系统安全稳定运行,保障各项教育信息化业务工作的顺利开展。提高工作人员和外部相关单位对信息系统的使用信心和依赖程度，维护公众利益。 |  |  |  |  |  | 全年北京市教育行业网络安全无重大事件 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标(20分） |  | 对行业所属单位开展检测 |  | 80 | 80 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 对重要系统开展监控测试服务，查找不足，整改提升。 |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） |  | 对行业所属单位开展检测 |  | 查找网络安全管理工作不足，然后远程或现场检查测试报告，并提交给管理者及时整改，以确保重要系统安全可靠。 | 安全无重大事件 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 重要系统监控测试 |  | 发现和挖掘系统中存在的漏洞，然后输出渗透测试报告，并提交给管理者及时整改，以确保重要系统安全可靠。6份渗透测试报告，问题整改≥95% | 6个系统渗透测试报告，问题整改100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标（10分） |  | 整体项目批复后6个月内完成。 |  | 6个月内完成 | 1个月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） |  | 重要系统监控测试保障服务费 |  | 72万元以内 | 71.4万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 市教育行业安全检查技术支持服务费 |  | 210万元以内 | 104.13万元 | 5 |  | 3.59 | 网络安全大赛60万、宣传周攻防演练40财政未批复，今后将做实做细预算编制工作。 |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标（30分） |  | 本项目的完成能够加强信息系统持续稳定运行，避免重大损失。 |  | 通过加固操作系统、渗透测试服务、安全测评等工作构建一个完整的安全保障体系，及时发现问题、封堵漏洞，及时采取措施进行有针对性的防控及安全加固，避免造成重大损失。 | 无较大安全事件 | 7.5 |  | 5 | 提供更详实的资料支撑效益指标 |  |
|  |  |  |  | 项目的实施可以提升北京市教委及直属单位的信息系统安全管理水平，加强信息安全防控能力，完善北京市教育网络和信息安全建设。 |  | 通过检查测试，输出差距分析和整改建议，对系统风险点进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系。 | 现场检查的20家单位，远程扫描抽查60家单位，相关数据及报告全部发至各自单位 | 7.5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 保障本项目涉及的北京市教委及直属单位所属信息系统安全稳定运行，保障各项教育信息化业务工作的顺利开展。提高工作人员和外部相关单位对信息系统的使用信心和依赖程度，维护公众利益。 |  | 安全加固工作期间，提供应急响应服务，保障所有系统的安全稳定运行。 | 现场检查和远程扫描期间所有业务系统运行稳定 | 7.5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益目标，落实国家对教育行业信息安全保护合规性要求，更好地推进教育信息化建设。 |  | 被测系统达标率≥95% | 渗透测试、现场检查和远程扫描共计发现1895个漏洞，通过整改修复，被测系统达标率≥95% | 7.5 |  | 5 |  |  |
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 |  | 降低北京市教委及直属单位的网络信息安全事件及其带来的影响及损失，使用人员满意度。 |  | ≥95% | 人员满意度100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 保障北京市教委及直属单位业务及数据安全可靠运行，受益师生及管理者满意度。 |  | ≥95% | 为被检查单位服务满意度调查100% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.59 |  |  |