| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-2020年度北京市教育公共资源平台资源与服务购置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |
| 项目负责人 |  |  | 宋洁 |  |  | 联系电话 |  |  | 63911031 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 210 | 208.87 | 208.87 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 210 | 208.87 | 208.87 | - | - | - |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成2020年度基于主题教育资源的特色应用服务； 2.完成2020年度数字化基础教育精品资源加工与定制； 3.完成2020年度中小学研究性学习课程数字资源服务采购。 |  |  |  |  | 1. 已完成，引入语文学科数字化阅读平台功能应用服务，完成与北京市教育公共资源平台的对接，总计提供30个阅读主题及精品阅读电子书600例； 2. 已完成，形成资源需求分析报告一份、形成资源脚本103个、形成资源集30个； 3. 已完成，引入研究性学习平台功能应用服务，完成与北京市教育公共资源平台对接，构建研学概览、如何研学、推荐模板及中小学机器人、3D创客等分类，总计300余例。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标(20分） | 1. 精品资源加工定制工作服务; |  | 1. 面向70所课题校开展个性化精品资源加工定制服务，完成资源需求分析报告；完成不少于100个资源制作脚本；通过资源脚本筛选，面向10所课题校开展个性化精品资源定制服务，共形成20个面向课程的精品资源集； | 1. 已完成，并形成资源需求分析报告1份、形成资源脚本103个、形成资源集30个； | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 2. 基于主题教育资源的特色应用服务; |  | 2. 主题教育资源不少于30主题及资源数量不少于600例，全市中小学共享； | 2. 已完成，总计提供30个阅读主题及精品阅读电子书600例； | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 3. 中小学研究性学习课程数字资源服务采购。 |  | 3. 研究性学习资源总量及案例不少于300例，面向“双百”行动基地校提供定向服务。 | 3. 已完成，构建研学概览、如何研学、推荐模板及中小学机器人、3D创客等分类，总计300余例。 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 1. 资源服务采购； |  | 1. 采购完成，并与市级公共资源平台对接，实现统一认证，无缝跳转；所采购应用运行稳定，资源浏览下载正常。 | 1. 已完成，研究性学习平台及数字化阅读平台完成与北京市教育公共资源平台对接； | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2. 资源精品加工定制。 |  | 2. 制作完成，所制作资源画质清晰、声音清楚、色彩鲜明，满足教师日常教学需要。所制作资源全部依托市级公共资源平台面向全市共享开放。 | 2. 资源完成，已上线，具体见数量指标实际完成值。 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 3月-4月 |  | 1. 应用对接，引入主题教育资源特色应用服务及研究性学习课程数字资源服务，与市级公共资源平台对接，并面向全市开放使用；组建资源服务团队，选取“基地校”并确定资源应用研究目标及资源定制加工服务模式； | 按期完成 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 5月 |  | 2. 依托市级公共资源平台面向全市提供主题教育资源特色应用服务及研究性学习课程数字资源服务；面向中小学校进行开展精品资源加工与定制需求收集； | 按期完成 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 6月-10月 |  | 3. 持续提供资源服务，定向开展相关学习活动；面向学校定向开展个性化资源的开发定制。 | 按期完成 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 1. 精品资源加工定制工作服务； |  | 1. 控制在75万以内； | 1. 采购金额为：74.724万元； | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 2. 基于主题教育资源的特色应用服务； |  | 2. 控制在55万以内； | 2. 采购金额为：54.62万元； | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 3. 中小学研究性学习课程数字资源服务采购 |  | 3. 控制在80万以内。 | 3. 采购金额为：79.53万元。 | 4 |  | 4 |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标（30） | 1. 经济效益 |  | 1. 统一购买，全市免费使用。减少资源重复采建设经费。如按照单一学校分别采购、制作资源，全市累加起来将会投入大量资金，市级统一采购，为财政节约了大量资金。 | 达到项目预期经济效益 | 15 |  | 10 | 提供更详实的数据支撑效益指标 |
|  |  |  | 2. 社会效益 |  | 2. 完成落实“北京教育信息化三年行动计划”中的具体工作，完成落实国家公共资源服务体系总体部署要求，拓展优质数字教育资源，为各级各类学校提供海量、优质资源服务，提升服务供给能力，支撑学校和师生的信息化应用，用信息化手段扩大优质资源覆盖面，促进全市教育资源优化配置和教育公平。本项目能够通过统一建设采购示范，促进学校转变意识、实现资源全面共享。转变资源“唯我所有，唯我所用”传统思维，转向共享共建、分工合作，统一采购，全面共享，一次采购，全年共享。 | 达到项目预期社会效益 | 15 |  | 10 |  |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 用户满意度 |  | 面向试点学校发放满意度调查，满意度大于90% | 现在进行用户满意度反馈，满意度100%。 | 10 |  | 10.00 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.00 |  |