| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-2020年北京教育网络和信息中心办公区安全加固维修及维护及消防安全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔智勇 |  |  | 联系电话 |  |  | 63911039 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 165.836574 | 165.209363 | 165.209363 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 165.836574 | 165.209363 | 165.209363 | - | - | - |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、项目完成后将极大地提升单位安全环境，确保人员生命及财产的安全，保障楼体及古建四合院的安全及正常使用。 2、符合工程施工质量验收相关要求。 |  |  |  |  | 完成了四合院古建及办公区的安全维护 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标(20分） | 办公楼外立面安全翻新 |  | 一栋办公楼 | 一栋办公楼 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 古建年度维护 |  | 三进院子 | 三进院子 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 消防中控室劳务派遣值班员 |  | 6人 | 6人 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 消防灭火及防汛器材更换配备 |  | 一批 | 一批 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 配电室设备试验检测及工具配备 |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 空调设备安全维保 |  | 合格率100% | 合格率100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 防爆灯具采购安装 |  | 66个 | 66个 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 消防设施检测 |  | 检测率100% | 检测率100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 消防安全标识等订制更换 |  | 1批 | 1批 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 建筑物防雷设施检测 |  | 办公区域内检测率100% | 办公区域内检测率100% | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 购买配备电源插座 |  | 配备率100% | 配备率100% | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 项目周期 |  | 2020年11月前实施完毕 | 2020年10月实施完毕 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  | 165.836574万元 | 165.209363万元 | 10 |  | 9 |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标（30） | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 21.29 | 绩效指标值设定太宽泛，需提供更详实数据支撑该指标。 |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 职工满意度 |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 9 | 指标值设置较低 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.29 |  |