| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 市教委财务综合管理平台建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 汤毅 |  |  | 联系电话 |  |  | 63911075 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 67.795 | 67.795 | 63.295000 | 10 | 93.36% | 9.3 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 67.795 | 67.795 | 63.295000 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划2021年4月份完成系统的部署、培训和上线试运行，2021年5月份完成验收 |  |  |  |  | 目前已经完成需求调研，预计2021年3月份完成开发和测试 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标(20分） | 系统开发数量 |  | 市教委财务综合管理平台1套 | 1 | 20 |  | 20.00 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 政府采购率 |  | ≥100% | 100% | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  | ≥100% | 0 | 0.5 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥98% | 0 | 0.5 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 |  | 8700小时 | 0 | 0.5 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  |  | 系统敌障率 |  | ≤2% | 0 | 0.5 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  |  | 故障障响应率 |  | ≥100% | 0 | 0.5 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  |  | 故障排除率 |  | ≥100% | 0 | 0.5 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  | 进度指标（10分） | 需求方案设计时间 |  | 2020/10/1 | 2020/9/30 | 5 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020/11/1 | 2020/12/1 | 1 |  | 0.64 | 评审时间延长，今后加强与评审沟通，积极推进项目评审。 |
|  |  |  | 用户培训时间 |  | 2020/12/1 | 2021/3/10 | 1 |  | 0.82 | 受疫情人员管控的影响 |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021/2/1 | 暂未验收 | 1 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤4小时 | 0 | 1 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟 | 0 | 1 |  | 0.00 | 系统尚在开发中 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  | 126.59万元 | 63.295万元 | 9 |  | 8.00 | 系统仍在开发完善中，暂未验收，尾款未支付 |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 |  | ≤5% | 0 | 1 |  | 1 |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标 | 工作效率 |  | 财务基础业务、网上报销等办理水平效率提升30%以上 | 无法提供数据 | 30 |  | 20.95 | 系统仍在开发中，无法提供数据；根据专家对项目整体评价，调整分值为此。 |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10.00 | 系统仍在开发完善中，阶段性满意度测评100% |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.71 |  |