| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-信息化-北京市教育网络安全等保测评 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐晶 |  |  | 联系电话 |  |  | 66074926 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 486 | 479.2 | 479.2 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 486 | 479.2 | 479.2 | - | - | - |  |
|  |  |  | 上年结转金额 | 0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | - | - | - | - |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展等级保护测评工作，形成等级保护测评报告，输出整改建议，对系统进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系，满足业务及安全需要，大力保障信息系统安全稳定运行，高效益高质量发挥教育信息化作用。 |  |  |  |  | 通过经信委评审、财政拨款、招投标、合同签订、项目执行、项目验收后，已完成项目预期目标。形成等级保护测评报告，输出整改建议，对系统进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系，满足业务及安全需要，大力保障信息系统安全稳定运行，高效益高质量发挥教育信息化作用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 二级、三级系统安全等级测评工作 |  | 28个二级，16个三级 | 22个二级，17个三级 | 20 |  | 18 | 因2020年度部分系统选择关停、合并，新系统定级等因素，导致最终项目执行时需要测评系统数量和年初申报不同，故根据实际情况及时调整招标中系统数量，完成年度等保测评任务。 |
|  |  | 质量指标（10分） | 各个信息系统通过信息系统安全等级保护对应的三级和二级测评要求。三级系统测评包括：5个技术层面和5个管理层面，每个系统涉及73个安全控制点、近290个测评项的检查，通过安全等级测评工作以便进行相应的安全加固，确保系统安全运行。 二级系统测评包括：5个技术层面和5个管理层面，每个系统涉及66个安全控制点、近175个测评项的检查，通过安全等级测评工作以便进行相应的安全加固，确保系统安全运行。 |  | 5个技术层面（物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复）和5个管理层面（安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理）每个系统涉及近290个（三级）175个（二级）测评项的检查。 | 完成5个技术层面和5个管理层面测评，已形成测评报告 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 整体项目进度6个月内完成 |  | 6个月内 | 1个月内 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 系统测评服务费 |  | 在492万元内 | 479.2万 | 10 |  | 9 | 做实做细预算编制 |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标（30分） | 1.本项目的完成能够加强信息系统持续稳定运行，避免重大损失。 2.项目的实施可以提升北京市教委及直属单位的信息系统安全管理水平，加强信息安全防控能力，完善北京市教育网络和信息安全建设。 3.社会效益目标，落实国家对教育行业信息安全保护合规性要求，更好地推进教育信息化建设。 |  | 1.通过加固操作系统、渗透测试服务、安全测评等工作构建一个完整的安全保障体系，及时发现问题、封堵漏洞，及时采取措施进行有针对性的防控及安全加固，避免造成重大损失。 2.通过前期测评，输出差距分析和整改建议，对系统风险点进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系。 3.被测系统达标率≥95% | 1.测评系统未发生严重网络安全事件 2.被测系统已按照整改建议完成整改 3.被测系统达标率95% | 30 |  | 23.63 | 提供更加详实的数据支撑绩效指标值 |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标（30分） | 1.降低北京市教委及直属单位的网络信息安全事件及其带来的影响及损失，使用人员满意度。 2.保障北京市教委及直属单位业务及数据安全可靠运行，受益师生及管理者满意度。 |  | 1.满意度≥95% 2.满意度≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.33 |  |