| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-信息化-北京市教育公共管理平台统筹建设项目 （二期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |
| 项目负责人 |  |  | 张晓旭 |  |  | 联系电话 |  |  | 13439152452 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 237.25 | 236.30 | 236.30 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 237.25 | 236.30 | 236.30 | - | - | - |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据各级政策文件的指示、出于市教委相关业务处室的实际使用需要，基于北京市教育公共管理平台统筹建设项目(一期)建设的统一门户、统一认证、统一数据交换、统一APP接入等标准，拟建设本期内容。本期内容共包含3个业务子系统，内容如下:1.市教委审计管理信息子系统;2.北京市学前教育事业发展补助资金管理子系统;3.北京市教育委员会工资统发子系统; |  |  |  |  | 完成建设及购置:1.市教委审计管理信息子系统;2.北京市学前教育事业发展补助资金管理子系统;3.北京市教育委员会工资统发子系统; |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标(20分） | 北京市教育公共管理平台统筹建设项目（二期）共3个子系统 |  | 3套子系统 | 3套子系统 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 系统验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 2.33 | 指标值设置较低，今后将设置符合行业标准的指标值 |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 2.32 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤24小时 | 24小时 | 4 |  | 3 |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 完成招投标工作及应用系统需求调研 |  | 2020年1月--2020年5月 | 2020年10月 | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  | 完成应用系统的设计、开发和测试工作 |  | 2020年4月--2020年10月 | 2020年11月 | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  | 完成试运行，系统迭代开发，系统终验 |  | 2020年9月--2020年12月 | 2020年12月 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 严格控制项目预算，总成本控制在237.25万元以内 |  | 实际项目预算不大于237.25万元 | 236.3万元 | 10 |  | 9 |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标（30分） | 社会效益 |  | 通过建设：1.市教委审计管理信息子系统;2.北京市学前教育事业发展补助资金管理子系统;3.北京市教育委员会工资统发子系统;等教育管理服务平台，实现业务、监管、执法、过程性记录等信息的高效、准确采集，大大提升执法的工作效率、反应速度和应变能力，加强对相应业务的信息化工具支持手段。 | 通过本项目建设，实现统筹管理，可以节省各单位门户发布，用户管理，移动办公工作过程中的经济支出。1.市教委审计管理信息子系统;2.北京市学前教育事业发展补助资金管理子系统;3.北京市教育委员会工资统发子系统的建成，可以降低相应业务开展的人力物力财力投入，提高工作效率。 | 15 |  | 11 | 提供更加详实的数据支撑效益指标 |
|  |  |  | 经济效益 |  | 通过本项目建设，实现统筹管理，可以节省各单位门户发布，用户管理，移动办公工作过程中的经济支出。1.市教委审计管理信息子系统;2.北京市学前教育事业发展补助资金管理子系统;3.北京市教育委员会工资统发子系统的建成，可以降低相应业务开展的人力物力财力投入，提高工作效率。 | 通过本项目建设，实现统筹管理，可以节省各单位门户发布，用户管理，移动办公工作过程中的经济支出。1.市教委审计管理信息子系统;2.北京市学前教育事业发展补助资金管理子系统;3.北京市教育委员会工资统发子系统的建成，可以降低相应业务开展的人力物力财力投入，提高工作效率。 | 15 |  | 11 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益市、区教委主管部门满意度 |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 受益学校、教师、学生满意度 |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 受益的家长、群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 4 |  | 4 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.65 |  |