项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区—公共管理与传媒学院实践教学中心建设（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 伊强 |  |  |  | 联系电话 | 13520208364 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 776.000000 | 776.000000 | 775.459740 | 10 |  |  | 99.93% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 776.000000 | 776.000000 | 775.459740 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：建设并完善有特色的新校区实践教学中心，让更多的学生都能享受到信息化技术手段带来的全新的教学方式。通过最新的融媒体技术、影视后期制作、数字录音等实验室建设项目，让更多的学生享受和共享这些资源，达到实训实践的目的，实现学校课程建设的目标。 目标2：以建一流学科、育一流人才”为发展目标，提升课程优越性及公管传媒专业的竞争力，培养信息人才和传媒人才相结合的全面人才，提升学生的就业机会。同时为社会提供更多的新技术人才和为国家做出更多的贡献。 |  |  |  |  | 完成建设5间实验室及配套设施，为公共管理与传媒学院教学、科研、管理提供数字化平台，为学校、广大师生提供更加优良、优质的服务。公共管理与传媒学院实践教学中心的建设实现了信息共享、资源利旧、全局统一管理等功能，让师生的教育、教学工作以及日常生活更为便捷，更为有效，提升了高等教育教学水平，为打造新时代人才奠定坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实验室数量、面积与新增设备数量 | 一、在新校区中建设公共管理与传媒学院综合实践教学中心，包含5个实验室，建设总面积640平米。具体如下： 1、270平米左右的融媒体演播室 2、78平米左右的对白录音棚 3、100平米左右的音乐录音棚 4、120平米电子政务实训机房教室 5、80平米影视后期实训机房 二、预计新增设备台套数量370左右 |  | 5个实验室，面积640平米；设备 370台套。 |  | 7.5 | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学与科研的服务数量 | 1、承担学院每年50余门的教学实验，为学院所有本科生（约500人）和研究生（约20人）提供实验教学场所与设备。 2、为学院科研提供场地与设备支持。 3、为全校12000余名师生他提供开放实验与文化建设活动方面的支持。 |  | 52门，636人；支持科研2项，文化活动3项 |  | 7.5 | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 产品标准 | 达到北京市同类学校和专业实验室同等水平；设备与系统都是主流先进产品，未来6-8年不会落后。 |  | 达到 |  | 5 | 4 |  | 标准可衡量不足，后续将科学、合理设置指标 |  |
|  |  |  | 产品质量 | 验收合格率100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 质量安全评估 | 质量安全要求新建实验室包括专业的环境建声设计和安全消防通风建设满足各项国标规定。 |  | 满足 |  | 5 | 4 |  | 标准可衡量不足，后续将科学、合理设置指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年底之前完成建设 |  | 2023年11月30日完成 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本管理 | 776万元 |  | 775.459740万元 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 同时提供录音合唱、声乐等专业的录音场所，影视后期制作能为学生提供视频制作场所，为组织学生参加国际及国内各类竞赛提供实践基地，同时可以支持专职教师的科研项目申报实验环节等。 | 将为展现我校文化建设成果、办学特色，提升学校形象、吸收优质生源做出贡献。增加学校在社会中的影响力、增加招生和就业机会。为国家尤其是首都地区做出更多更大的贡献。 |  | 满足 |  | 15 | 12 |  | 标准可衡量不足，后续将科学、合理设置指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本实践中心将持续为培养具有较强动手与实践能力的传媒与管理人才提供强有力的支持与保障。提高学生们对科学的探知欲、对实验课产生浓厚兴趣，增长学生眼界，提升动手操作能力。支持学生实习、学生社团等相关活动的场地、灯光、音视频设备的使用支持。 | 本实践中心将持续为培养具有较强动手与实践能力的传媒与管理人才提供强有力的支持与保障。提高学生们对科学的探知欲、对实验课产生浓厚兴趣，增长学生眼界，提升动手操作能力。支持学生实习、学生社团等相关活动的场地、灯光、音视频设备的使用支持，同时能录音合唱、声乐等专业的录音场所，影视后期制作能为学生提供视频制作场所，为组织学生参加国际及国内各类竞赛提供实践基地，同时可以支持专职教师的科研项目申报实验环节等。 |  | 满足 |  | 15 | 12 |  | 标准可衡量不足，后续将科学、合理设置指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生 | 满意度95%及以上 |  | 95.33% |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师 | 满意度95%及以上 |  | 100% |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.99 |  |  |  |