| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-运动场配套改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华 |  |  | 联系电话 | 83952363 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 376.744183 | 376.744183 | 376.744183 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 376.744183 | 376.744183 | 376.744183 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 校本部室外运动场地于2004年建成，红庙校区室外运动场地于2008年建成，场地及周边配套老化破损严重，急需进行改造。2022年依据京财教育2021[1157]号《关于印发北京市学校室外运动场地改造定额的通知》已申请对两校区运动场地面层进行更换，为改善运动场整体环境，满足师生运动所需，需对破损严重的看台、围网、周边场地等配套进行改造。主要改造内容为：看台下室内运动场墙面粉刷、混凝土看台粉刷、钢看台粉刷及更换塑胶坐垫、栏杆扶手翻新、围网翻新、渗水砖路面更换、球场照明配线及控制箱、看台下灯具更换等。通过改造提升室外运动场地整体使用功能，满足师生体育运动场地所需。 |  |  |  | 校本部室外运动场地于2004年建成，红庙校区室外运动场地于2008年建成，场地及周边配套老化破损严重，急需进行改造。2022年依据京财教育2021[1157]号《关于印发北京市学校室外运动场地改造定额的通知》已申请对两校区运动场地面层进行更换，为改善运动场整体环境，满足师生运动所需，需对破损严重的看台、围网、周边场地等配套进行改造。主要改造内容为：看台下室内运动场墙面粉刷、混凝土看台粉刷、钢看台粉刷及更换塑胶坐垫、栏杆扶手翻新、围网翻新、渗水砖路面更换、球场照明配线及控制箱、看台下灯具更换等。通过改造提升室外运动场地整体使用功能，满足师生体育运动场地所需。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 4米高球场围网 | ≥1265延米 | 1265延米 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 围网基层及坎墙 | ≥1265延米 | 1265延米 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 钢看台粉刷 | ≥1150平方米 | 1150平方米 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 混凝土看台粉刷 | ≥1600平方米 | 1600平方米 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 渗水砖路面 | ≥1400平方米 | 1400平方米 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 看台下室内运动场墙面粉刷 | ≥5480平方米 | 5480平方米 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 此项指标值设置笼统，改进措施为：设置明确具体的质量指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标时间 | ≤7月 | 7月 | 4 | 3.5 | 此项指标值设置笼统，改进措施为：设置明确具体的计划安排 |  |
|  |  |  | 结算时间 | ≤12月 | 12月 | 4 | 3.5 | 此项指标值设置笼统，改进措施为：设置明确具体的计划安排 |  |
|  |  |  | 验收时间 | ≤9月 | 9月 | 4 | 3.5 | 此项指标值设置笼统，改进措施为：设置明确具体的计划安排 |  |
|  |  |  | 施工时间 | ≤9月 | 9月 | 4 | 3.5 | 此项指标值设置笼统，改进措施为：设置明确具体的计划安排 |  |
|  |  |  | 签合同及进场时间 | ≤8月 | 8月 | 4 | 3.5 | 此项指标值设置笼统，改进措施为：设置明确具体的计划安排 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ≤401.6万元 | 376.744183万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全校学生正常体育课使用需求，保障师生员工日常体育锻炼及比赛所需，为师生提供更好的硬件基础条件，提高人才培养质量，提升广大师生的教学、生活品质 | 1 | 保证全校学生正常体育课使用需求，保障师生员工日常体育锻炼及比赛所需，为师生提供更好的硬件基础条件，提高人才培养质量，提升广大师生的教学、生活品质 | 10 | 8 | 社会效益指标不够具体全面。改进措施为：设置具体全面的指标值，同时进一步归集社会效益的数据支撑 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 低碳、环保运行，几乎不对环境造成负面影响 | 1 | 低碳、环保运行，几乎不对环境造成负面影响 | 10 | 8 | 生态效益指标不够具体全面。改进措施为：设置具体全面的指标值，同时进一步归集生态效益的数据支撑 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目竣工验收合格后，在未来10年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持。 | ≥10年 | 10年 | 10 | 9 | 进一步归集可持续影响指标的数据支撑 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目竣工验收合格投入使用后，随机调查涉及上体育课学生、日常体育锻炼老师等使用场地师生100人的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后将进一步归集师生满意度的数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.50 |  |  |