| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-校本部及红庙校区部分建筑屋面防水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华 |  |  | 联系电话 | 83952188 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 391.028104 | 350.867623 | 350.867623 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 391.028104 | 350.867623 | 350.867623 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我校校本部和红庙校区大部分屋面防水层最近一次修缮都在2008至2013之间，屋面防水工程已过保修期，防水层老化严重。今年夏天由于北京雨水较多，屋面渗漏现象严重，已经影响到学生住宿、教室上课和办公。 该项目的实施可以确保学校基础设施的完好率，避免下雨天屋面渗漏到教室、宿舍及办公室内正常的教学秩序和办公秩序，确保建筑物的正常使用，杜绝由于漏水造成房间内设备、家具受损，以及引发各类事故，消除安全隐患。为师生们提供安全、舒适的工作学习环境。 |  |  |  | 本次改造红庙校区9号楼、阶梯教室、敏行楼屋面、启铸恭温楼、红庙校区4号楼、红庙校区5号楼、体育馆、乒羽馆、校本部3号学生宿舍等，改造总面积约30390平方米。该项目的实施确保了学校基础设施的完好率，避免下雨天屋面渗漏到教室、宿舍及办公室内正常的教学秩序和办公秩序，确保建筑物的正常使用，杜绝由于漏水造成房间内设备、家具受损，以及引发各类事故，消除安全隐患。为师生们提供安全、舒适的工作学习环境。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 依据现有建筑物实地测量，拟改造屋面面积 | ≥29000平方米 | 30390.29平方米 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 依据屋面工程质量验收规范GB50207-2012进行验收，验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 | ≤7月 | 2023.7 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 验收时间 | ≤8月 | 2023.7 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，2022年工程未开工，工程实际于2023年7月13日竣工 |  |
|  |  |  | 结算时间 | ≤11月 | 2023.10月 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，2022年工程未开工，工程实际结算时间为2023年10月 |  |
|  |  |  | 招标时间 | ≤2月 | 2022.12 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，招标于2022年11月份开始，12月份完成 |  |
|  |  |  | 签合同及进场时间 | ≤3月 | 2022.12 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，2022年12月份才招标完成并签订施工合同，施工单位实际进场时间为2023年3月 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ≤391.028104万元 | 350.867623万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善我校基础设施条件，杜绝屋面漏水，确保正常的教学、办公、生活秩序 | 良 | 良 | 15 | 12.5 | 社会效益指标值设置偏低。改进措施为：提高指标值设置标准，可设置为“优” |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目竣工验收合格后，在未来15年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 良 | 良 | 15 | 12.5 | 可持续影响指标值设置偏低。改进措施为：提高指标值设置标准，可设置为“优” |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 楼内办公上课师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后将进一步归集师生满意度的数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |  |