| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-室外运动场地改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华 |  |  | 联系电话 | 83952363 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 827.539438 | 827.539438 | 795.258624 | 10 | 96.10% |  | 9.61 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 827.539438 | 827.539438 | 795.258624 | — | 96.10% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依据京财教育2021[1157]号《关于印发北京市学校室外运动场地改造定额的通知》，为保障我校校园安全稳定、全面排除校园室外运动场地基础设施安全隐患，助力发展学生体育教育，全面提升学生身体素质，需对我校室外运动场地进行改造。校本部室外运动场地于2004年建成，红庙校区室外运动场地于2008年建成，距今连续使用都已十多年，老化破损严重，急需进行改造。本次改造内容为室外运动场地面层改造，改造面积共计39587.6平方米，其中，校本部改造面积共计29329.6平方米，包含以下场地:400m田径运动场+100m直跑道4592平方米，校本部运动场半圆区域2521平方米，校本部运动场周围缓冲区6149.6平方米，足球场7477平方米，篮球场4145平方米、网球场2237平方米、排球场1798平方米、羽毛球场410平方米。红庙校区改造面积共计10258平方米，包含以下场地:250m田径运动场+100m*2直跑道2530平方米，红庙校区运动场半圆区域1290平方米，红庙校区运动场周围缓冲区1280平方米，足球场2500平方米，篮球场1848平方米、网球场810平方米。通过改造可提升室外运动场地使用功能，满足师生体育运动场地所需。 |  |  |  | 依据京财教育2021[1157]号《关于印发北京市学校室外运动场地改造定额的通知》，为保障我校校园安全稳定、全面排除校园室外运动场地基础设施安全隐患，助力发展学生体育教育，全面提升学生身体素质，需对我校室外运动场地进行改造。校本部室外运动场地于2004年建成，红庙校区室外运动场地于2008年建成，距今连续使用都已十多年，老化破损严重，急需进行改造。本次改造内容为室外运动场地面层改造，改造面积共计39587.6平方米，其中，校本部改造面积共计29329.6平方米，包含以下场地:400m田径运动场+100m直跑道4592平方米，校本部运动场半圆区域2521平方米，校本部运动场周围缓冲区6149.6平方米，足球场7477平方米，篮球场4145平方米、网球场2237平方米、排球场1798平方米、羽毛球场410平方米。红庙校区改造面积共计10258平方米，包含以下场地:250m田径运动场+100m*2直跑道2530平方米，红庙校区运动场半圆区域1290平方米，红庙校区运动场周围缓冲区1280平方米，足球场2500平方米，篮球场1848平方米、网球场810平方米。通过改造可提升室外运动场地使用功能，满足师生体育运动场地所需。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 红庙校区网球场 | ≥810平方米 | 810平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 校本部400m田径运动场+100m直跑道 | ≥4592平方米 | 4592平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 校本部运动场半圆区域 | ≥2521平方米 | 2521平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 校本部运动场周围缓冲区 | ≥6149.6平方米 | 6149.6平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 校本部足球场 | ≥7477平方米 | 7477平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 校本部篮球场 | ≥4145平方米 | 4145平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 校本部网球场 | ≥2237平方米 | 2237平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 校本部排球场 | ≥1798平方米 | 1798平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 校本部羽毛球场 | ≥410平方米 | 410平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 红庙校区250m田径运动场+100m*2直跑道 | ≥2530平方米 | 2530平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 红庙校区运动场半圆区域 | ≥1290平方米 | 1290平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 红庙校区运动场周围缓冲区 | ≥1280平方米 | 1280平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 红庙校区足球场 | ≥2500平方米 | 2500平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 红庙校区篮球场 | ≥1848平方米 | 1848平方米 | 1 | 1 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 5 | 此项指标设置笼统，改进措施为：明确具体的质量指标的评价标准 |  |
|  |  | 时效指标 | 签合同及进场时间 | ≤3月 | 10月 | 4 | 3.5 | 此项指标设置笼统，改进措施为：明确具体的进度计划 |  |
|  |  |  | 施工时间 | ≤7月 | 12月 | 4 | 3.5 | 此项指标设置笼统，改进措施为：明确具体的进度计划 |  |
|  |  |  | 结算时间 | ≤11月 | 12月 | 4 | 3.5 | 此项指标设置笼统，改进措施为：明确具体的进度计划 |  |
|  |  |  | 验收时间 | ≤8月 | 12月 | 4 | 3.5 | 此项指标设置笼统，改进措施为：明确具体的进度计划 |  |
|  |  |  | 招标时间 | ≤2月 | 9月 | 4 | 3.5 | 此项指标设置笼统，改进措施为：明确具体的进度计划 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ≤827.539438万元 | 795.258624万元 | 10 | 9.61 | 项目结余32.280814万元，是因为施工方中标价低于预算评审金额。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保运动场投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 1 | 确保运动场投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 15 | 13 | 社会效益指标设置笼统。改进措施为：设置具体量化的指标值，同时进一步归集社会效益的数据支撑 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目竣工验收合格后，在未来8年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 1 | 项目竣工验收合格后，在未来8年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 15 | 13 | 可持续影响指标设置笼统。改进措施为：设置具体量化的指标值，同时进一步归集可持续影响的数据支撑 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后将进一步归集师生满意度的数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.72 |  |  |