| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-2023-2024年北京开放大学招生教务教学系统一体化建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李蕾 |  |  | 联系电话 | 13810056266 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 140.648470 | 140.498470 | 140.498470 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 140.648470 | 140.498470 | 140.498470 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在整体学校“十四五”规划下，本项目是在优化改造原有学校招生平台、教务平台、学习平台及校园信息门户的基础上，打造一体化的学生服务平台、协同整合平台及查询统计平台，完成纵向学历教育系统的打通；在本项目建设成果的基础上，未来逐步结合学校已建设的京学网系统、学分银行系统完成横向的学历及非学历系统的打通。通过本项目的建设，达到探索特色的六随教学模式，深化教育教学改革，优化业务流程，实现“以学生为中心”全流程管理和质量保障，实现“以课程为中心”混合式人才培养方式。 为此学校需打造具有开放教育特色的招生教学教务一体化平台，项目将分阶段实施，本项目为一期建设项目，本项目旨在加强共享数据中心的共享交换基础支撑能力，建设一体化学生服务、教师服务及查询统计平台，完善招生、教务、教学的系统功能满足对业务支持的需求，打通从招生到毕业各个薄弱环节，提升对学生全生命周期的一体化系统支持与服务体验。建设内容包括在优化改造原有系统的基础上，打造一体化的学生、教师服务平台，完成的功能包括优化改造招生管理平台、学习平台、教务管理平台、移动门户；采购数据交换平台管理中心软件、数据交换运行节点软件、企业服务总线软件、消息中间件软件、协同管理平台、企业报表平台；新建一体化学生服务平台、一体化协同工作平台、一体化查询统计平台共7项建设内容及6项采购内容。 |  |  |  | 2023年，一是在对招生教学教务流程改造，优化招生系统、教务系统、学习平台及校园门户方面初步完成了业务需求调研和采集、业务流程分析工作，面向教务处、招生与体系建设处开展18次需求调研工作，形成了18份需求调研记录和8份需求规格说明书，为后续的系统建设工作打下坚实的基础；二是在纵向打通学历信息化系统业务流与信息流方面完成了一体化基础支撑类的数据交换平台、企业报表平台和协同管理平台商品软件部署和到货验收工作，商品软件全部进入到上线试运行阶段，将为学历信息化系统的业务流、数据流和信息流提供有力的整合支撑能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建、改造、采购系统 | 6套 | 新建、改造、采购系统10套，超额完成预期目标 | 15 | 11 | 前期预测不够充分，绩效目标设定仍要进一步优化 |
|  |  |  | 项目需求规格说明书与建设方案 | 4套 | 项目需求规格说明书与建设方案完成8套，超额完成预期目标 | 5 | 4 | 前期预测不够充分，绩效目标设定仍要进一步优化 |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 系统验收合格率，达到100%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 系统正常运行率 | 99.9% | 系统正常运行率达到99.9%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目招标完成时间 | 2023年 | 项目时间控制较好，全部在规定时间内完成，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2023年 | 项目时间控制较好，全部在规定时间内完成，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 151.1148万元 | 项目实际支出金额140.49847万元，有效达到了成本控制 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统教师数量 | 600人 | 系统教师数量达到了1548人，超额完成预期目标 | 6 | 4 | 指标设计不合理，完成值远大于目标值，目标设置过低 |
|  |  |  | 系统学生数量 | 30000人 | 系统学生数量达到60202人，超额完成预期目标 | 6 | 4 | 指标设计不合理，完成值远大于目标值，目标设置过低 |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生使用一体化学生服务平台增长率 | 10% | 学生使用一体化学生服务平台增长率47.6%，超额完成预期目标 | 6 | 5 | 指标设计不合理，完成值远大于目标值，目标设置过低 |
|  |  |  | 教师使用一体化协同工作平台增长率 | 7% | 教师使用一体化协同工作平台增长率19.6%，超额完成预期目标 | 6 | 5 | 指标设计不合理，完成值远大于目标值，目标设置过低 |
|  |  |  | 支持共享交换的数据 | 40张 | 支持共享交换的数据40张，与目标一致，完成预期目标 | 6 | 6 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 90% | 学生使用学习平台满意度92.52% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 教师满意度 | 90% | 教师使用学习平台满意度88.77% | 5 | 4 | 教师用户满意度未达到年度指标值，今后会对相关内容进行改进 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |