项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000457793-信息系统运维类项目-大学生就业创业综合服务平台安全与运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60910256 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153.6457 | 152.826 |  | 152.826 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 153.6457 | 152.826 |  | 152.826 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标: （1）保障年度内学籍管理、就业管理、双选会管理、退役士兵专升本等系统的安全平稳运行，做好毕业季和就业派遣期间信息平台对于相关业务的有效支撑。做好重要业务数据备份工作； （2）完成年度内相关代码的更新、部分功能的调整完善； （3）完成年度内数据清洗及统计工作； （4）完成日常相关系统的安全运行状态监测及漏洞扫描修复工作；每日对相关系统平台基础设施进行定期巡检和软件运行状态监测，做好系统的安全防护相关服务工作，包括做好""两会""、""国庆""等重要时期及其他重大活动期间网络安全保障； （5）完成中心信息化系统安全层面的整体升级，使包括就业管理系统在内的系统平台达到等保三级要求； （6）通过网络双选平台完成为毕业生提供招聘信息服务采集、汇总整理工作；保证200场""线上＋线下""双选会举办期间，报名、预约、招聘信息发布、简历投递、在线面试过程中平台的平稳运行； （7）完成就业、创业在线视频课程、视频资源的管理和运维工作； （8）保证高校大学生创业园（理工大厦）已有的网络基础设施和网络办公环境的平稳和安全。 |  |  |  |  |  | 实际完成情况如下： （1）结合业务实际需要，对就业信息网、双选会平台、学籍管理平台、就业管理平台、退役士兵专升本平台等系统进行运维，确保了平台安全平稳运行，特别是在毕业季、服务季、就业派遣期间，平台对中心的相关业务提供了有效的技术支撑； （2）完成年度内相关代码的更新、部分功能的调整完善； （3）完成年度内数据清洗及统计工作；其中毕业生就业情况报告统计2次，学籍学历及就业工作发展报告统计1次； （4）完成日常相关系统的安全运行状态监测及漏洞扫描修复工作；每日对相关系统平台基础设施进行定期巡检和软件运行状态监测，做好系统的安全防护相关服务工作，包括：脆弱性评估服务、互联网暴露面梳理服务、基线核查服务、安全加固服务12次；攻击监测服务242次；安全巡检服务275次；攻防演习保障服务2次；渗透测试服务2次；在重保时期确保平台的安全稳定； （5）年度运维云服务器8台；维护信息系统5个，各系统运行状况平稳； （6）通过网络双选平台完成为毕业生提供招聘信息服务采集、汇总整理工作；保证400场""线上＋线下""双选会举办期间，报名、预约、招聘信息发布、简历投递、在线面试过程中平台的平稳运行； （7）完成就业、创业在线视频课程、视频资源的管理和运维工作； （8）保证高校大学生创业园（理工大厦）已有的网络基础设施和网络办公环境的平稳和安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 脆弱性评估服务、互联网暴露面梳理服务、基线核查服务、安全加固服务 |  |  | 12次 | 12次 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 保障年度内相关平台的安全平稳运行，维护平台总量 |  |  | 5个 | 5个 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 维护云服务器数量 |  |  | 8台 | 8台 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 毕业生就业情况报告统计 |  |  | ≥2次 | 2次 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 攻防演习保障服务 |  |  | 2次/年 | 2次/年 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 攻击监测服务 |  |  | ≥240次次 | 242次 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学籍学历及就业工作发展报告统计 |  |  | ≥1次 | 1次 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 年度内相关代码的更新、部分功能的调整完善 |  |  | ≥1次 | 1次 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 安全巡检服务 |  |  | ≥240次 | 275次 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 渗透测试服务 |  |  | 2次/年 | 2次/年 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 理工大厦网络运维和桌面运维 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 重点时期保障服务和安全演练 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 2.00 |  | 在安全演练时期因增加了防护级别，导致个别用户被误报成攻击ip现象，会在今后的防护中对平台策略进行优化 |  |
|  |  |  | 日常安全服务 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤153.6457万元 | 152.826万元 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过运维工作保证业务平台的安全平稳运行，确保毕业生、用人单位以及学校的信息数据安全，平台作为相关业务的有力支撑，保障中心相关业务顺利开展。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 确保网络安全 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.00 |  |  |  |