项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目-北京市教育公共服务平台统筹建设项目（三期）-北京市学生资助管理系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张鸣仁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-64202852 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 118.920000 |  | 108.650000 |  | 10 |  | 91.36% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 118.920000 |  | 108.650000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我中心于2018年启动北京市学生资助管理系统的建设项目，并于2019年4月正式上线，截止目前已经稳定运行3年，已实现中心、区、学校三级覆盖。并形成奖、助、贷、勤、补、免六位一体的学生资助政策体系。通过对资助系统的建设，为学生资助工作提供重要支撑服务，惠及约180万人次资助对象。现因政策变化和业务需要进行相关升级改造工作，此工作工作量较大不能通过运维完成。为不断规范管理，实现精准资助，提高资金使用效益，通过加强学生资助信息化建设为家庭经济困难学生认定、资助资金管理、数据统计、监督检查以及全国学生资助管理系统应用等提供支撑服务。 |  |  |  |  |  | 正在升级改造中，按照预期计划正在进行中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统数量 |  |  | =1 | 1 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 有效控制BUG出现几率 |  |  | ≤5% | 0% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 平台稳定运行率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统升级改造验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类故障解决时间短 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 实现精准资助，提高财政资金使用效益 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进资助工作的规范化、精细化管理 |  |  | 是否 | 是 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 区校满意度 |  |  | ≥70% | 90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |