项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教三、教四楼改造配套设备费及相关经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王培杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68903660 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 58.198230 | 56.463240 |  | 56.463240 |  | 10 |  | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.198230 | 56.463240 |  | 56.463240 |  | — |  | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 在良乡科技楼建设千级超净实验室，共398平米。 2. 为良乡科技楼超净实验室配备光学隔振平台5个，满足师生光学实验需求。 3. 为良乡科技楼超净实验室配备光学仪器架、防尘罩3套，满足师生光学实验需求。 4. 为良乡科技楼材料制备实验室配备气瓶间和气路1套，满足师生材料制备实验需求。 5. 为良乡科技楼材料制备实验室配备通风橱3个，满足师生材料制备实验需求。 6.为良乡科技楼实验室配备必要学生课桌椅等。 7.完成物理系实验教学中心设备、材料等在搬迁周转过程中的损耗补充，保证教学正常运行。 8.完成物理系科研实验室设备、器材的专业拆装、打包共9件，并于搬迁后完成组装、调试，恢复正常使用功能。 9.完成物理系实验教学中心设备、器材的专业拆装、打包共29件，并于搬迁后完成组装、调试，恢复正常使用功能。（2022和2023年两年共同执行） |  |  |  |  |  | 1. 在良乡科技楼建设千级超净实验室，共398平米。 2. 为良乡科技楼超净实验室配备光学隔振平台5个，满足师生光学实验需求。 3. 为良乡科技楼超净实验室配备光学仪器架、防尘罩3套，满足师生光学实验需求。 4. 为良乡科技楼材料制备实验室配备气瓶间和气路1套，满足师生材料制备实验需求。 5. 为良乡科技楼材料制备实验室配备通风橱3套，满足师生材料制备实验需求。 6.为良乡科技楼实验室配备必要学生课桌椅等。 7.完成物理系实验教学中心设备、材料等在搬迁周转过程中的损耗补充，保证教学正常运行。 8.完成物理系科研实验室设备、器材的专业拆装、打包共9件，并于搬迁后完成组装、调试，恢复正常使用功能。 9.完成物理系实验教学中心设备、器材的专业拆装、打包共29件，并于搬迁后完成组装、调试，恢复正常使用功能。（2022和2023年两年共同执行） |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备 |  |  | ≥280个 | 292个 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置科研实验室设备 |  |  | ≥6个 | 11个 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 拆装复原教学实验室设备 |  |  | ≥29个 | 29个 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 拆装复原科研实验室设备 |  |  | ≥9个 | 9个 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足科研需求 |  |  | 通过 | 满足科研需求 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障正常教学 |  |  | 通过 | 保障正常教学 | 10 |  | 9 | 质量指标设定不全面。 为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行率 |  |  | 100% | 97.02% | 5 |  | 4 | 由于招投标后中标金额低于招标金额，产生了少量结余资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 5年人均设备使用成本 |  |  | ≤2000元 | 1715.6元 | 5 |  | 3 | 对此处指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备共享 |  |  | 优 | 优。已实现设备共享 | 20 |  | 18 | 指标设定过于单一。 为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除为进一步提升我校年初绩效目标表填写质量，在本次自评打分时，进行一定的分数扣除 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  |  | ＞90% | 91.67% | 10 |  | 8 | 经询问满意程度较高，未进行详细的满意度调查及统计工作，满意度完成值仅为预估 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.00 |  |  |