项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 首都师范大学幼儿园建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 常建勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13718111653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 65.780000 |  | 65.780000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.000000 | 65.780000 |  | 65.780000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积3983平方米。建设内容为幼儿活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等，同步实施室外给排水管、燃气、电力等管线工程以及活动场地、绿化等配套工程。 附属园作为学前教育实践基地，协同京疆学院开展“教育援疆，促进和田地区干部教师专业发展” 的项目，并多次接受来自各地幼儿园、各校实习生进园参观、学习。 |  |  |  |  |  | 截至2022年底，该工程实际累计到位资金 2003.09万元，安排市政府固定资产投资 869万元。截至2023年10月市发改委安排固定投资65.78万元，累计到位资金934.78万元。市政府到位资金2023年12月全部支付完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面积 |  |  | 3983平方米 | 3983平方米 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目尾款支付时间 |  |  | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 18 |  | 由于指标设定不够准确，导致项目时效指标无法考核，我们在自评过程中按照要求进行了指标调整。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 |  |  | 65.78万元 | 65.78万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学面积 |  |  | 3983平方米 | 3983平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 项目建设投资 |  |  | 65.78万元 | 65.78万元 | 10 |  | 8 |  | 此处经济效益填写不准确。为进一步提高我校绩效指标设定质量，此处我们对指标设定合理性不足，进行扣分。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | "保证师生教学学习使用 延续使用寿命年限" |  |  | ≥30年 | ≥30年 | 5 |  | 3 |  | 对此处效益指标的支撑数据或材料收集的不够充分，我们今后将加强绩效资料的收集整理，按时提交。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及学生满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 满意度值为预估，未收到相关投诉反馈，但未做相关满意度调查与统计工作，无法提供相应支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.00 |  |  |  |