项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-教育类APP备案审核服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 狄谦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13439333666 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.7 | 28.7 |  | 28.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28.7 | 28.7 |  | 28.7 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据中共中央办公厅、国务院办公印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》及教育部等八部门下发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见（教技函【55号】）》文件，在项目周期内，对教育移动互联网应用程序备案管理平台中待审核的应用进行定期的人工审核。按照我市教委的检测计划，逐步开展针对教育行业移动应用软件的安全检测，按照检测一批、通报一批、整改一批的工作原则，营造行业优良发展生态，促进教育移动应用有序健康发展。 2023年12月31日前，按照我市教委安全检测计划，完成北京市移动应用备案审核。通过多部门协同合作使教育行业移动应用软件的安全检测、通报、整改工作落实到位，逐步健全教育行业移动应用软件安全检测备案机制。 |  |  |  |  |  | 2023年11月16日前，按照我市教委安全检测计划，完成北京市辖区安全检测650个，完成移动应用备案审核650个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 移动应用备案审核数量 |  |  | ≥500个 | 650 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 移动应用安全检测数量 |  |  | ≥500个 | 650 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 备案审核正确率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 9 |  | 因备案公司人员流动较大，联系人经常变更。 |  |
|  |  |  | 安全检测报告误报率 |  |  | ≤1% | 0 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月30日前完成项目实施 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 28.8 | 28.7 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建立教育行业移动应用软件的安全检测、备案、通报、整改工作机制，建立教育行业移动应用持续监管工作，引导教育行业有序健康发展。 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立教育行业移动应用持续监管工作，引导教育行业有序健康发展。 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |