项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-清华大学附属中学将台路校区自来水和消防水外管道修缮专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李睿 |  |  |  | 联系电话 |  | 55530099 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 357.786151 | 357.786151 | 357.786151 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 357.786151 | 357.786151 | 357.786151 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：解决校区自来水和消防水外管道频繁爆裂、漏水的问题及卫生间漏水问题。 2：解决校区教学楼、综合楼、实验楼、宿舍楼等多处卫生间和淋浴室长年渗漏及管道漏水问题。 |  |  |  |  | 校区内自来水、消防水及管道漏水问题得到解决。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 总修复建筑面积 |  | 3244平方米 | 3244平方米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 外管道长度 |  | 1445米 | 1445米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 修复地面 |  | 2792平米 | 2792平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 需修复卫生间面积 |  | 452平方米 | 452平方米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 自来水管和消防水管更换后 |  | 达到国家相关质量要求 | 达到国家相关质量要求 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 各楼层卫生间漏水率 |  | 0% | 0% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤357.786151 | ≤357.7861 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 校区水资源的节约和合理利用 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 极大改善师生办公、住宿等的用水条件 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |