项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-北四环东路95号院消除安全隐患专项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校基建后勤管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周大为 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601236675 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 247.1246 | 247.1246 |  | 245.8233 |  | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 247.1246 | 247.1246 |  | 247.1246 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照直属单位改革工作部署及办公用房改造要求，本着达标、适用、节约的原则，对北四环东路95号院进行消除安全隐患专项改造，使之达到现行国家有关行业标准，满足基本办公需求。 |  |  |  |  |  | 本着达标、适用、节约的原则，完成了对北四环东路95号院的专项改造，排除安全隐患，满足了院内各单位基本办公需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 围墙、道路、水暖、雨污、化粪池、隔油池更新修缮 |  |  | 6项 | 6项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 硬质铺装拆除并恢复 |  |  | 1458.4 | 1458.4 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 绿地拆除并恢复 |  |  | 34.67 | 34.67 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 围墙拆除并新建 |  |  | 116.3米 | 68.2米 | 5 |  | 3 |  | 北墙由翻建调整为修复。原因在于北墙紧挨北侧小区自行车棚，内有建筑衔接，电动自行车充电插口直接安装在北墙上。翻建势必影响到北侧车棚的正常使用，容易造成与小区业主的纠纷。 |  |
|  |  |  | 围墙面层修缮 |  |  | 50.1米 | 50.1米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 大门修缮 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 大门拆除新建 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 增设路灯 |  |  | 7盏 | 7盏 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 化粪池拆除及新建 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 隔油池拆除及新建 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 改造完成时间 |  |  | 2023年12月 | 2023 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 271.42万元3788万元 | 245.82万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 排除隐患 | 排除隐患 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善水质 |  |  | 改善水质 | 提高饮用水质量 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善办公环境 |  |  | 减少资源浪费 | 优化工作环境 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 广大职工对办公及院落环境整体满意 |  |  | 整体满意 | 整体满意 | 10 |  | 8 |  | 办公楼墙面瓷砖脱落，项目本年度未批复 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |