项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-北四环东路95号院增项及副楼加固工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市学校基建后勤管理事务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李岩 |  |  | 联系电话 | 13691540064 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.130899 | 94.130899 | 94.130899 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 94.130899 | 94.130899 | 94.130899 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合直属单位改革工作部署及办公用房改造要求，满足建筑自身结构安全、公共利益、公众安全和工程建设强制性标准，保证楼宇使用安全，满足基本办公需求。 |  |  |  |  | 严格按照预期目标执行，项目完成后符合直属单位改革工作部署及办公用房改造要求，满足建筑自身结构安全、公共利益、公众安全和工程建设强制性标准，保证楼宇使用安全，满足基本办公需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 审图增项 |  | 完成电气、弱电、通风、装修四项设计变更施工，满足公共利益、公众安全和工程建设强制性标准 | 完成电气、弱电、通风、装修四项设计变更施工，满足公共利益、公众安全和工程建设强制性标准 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 保证安全 |  | 进行结构加固，消除副楼安全隐患。满足《房屋结构综合安全性鉴定标准》。 | 进行结构加固，消除副楼安全隐患。满足《房屋结构综合安全性鉴定标准》。 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 保障办公人员 |  | 100人 | 100人 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 办公室数量 |  | 50个 | 50个 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监控安防系统 |  | 主要活动场所覆盖率100% | 主要活动场所覆盖率100% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 照明系统 |  | 应急照明覆盖率100% | 应急照明覆盖率100% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 改造完成时间 |  | 2022年12月 | 2023年5月 | 9 |  | 8 |  | 结算完成时间为5月 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 98.961625 | 94.130899 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 满足建筑自身结构安全、公共利益、公众安全和工程建设强制性标准，保证楼宇使用安全，满足基本办公需求。 | 满足建筑自身结构安全、公共利益、公众安全和工程建设强制性标准，保证楼宇使用安全，满足基本办公需求。 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 广大职工对工作环境整体满意 | 广大职工对工作环境整体满意 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |