项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—竞先厅屋顶除险及内部改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任传辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 65778014 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 515.012035 |  | 515.012035 | 508.698426 |  |  | 10 |  | 98.77% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 515.012035 |  | 515.012035 | 508.698426 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除并新做竞先厅屋顶以消除结构安全隐患；对竞先厅内部进行整体装修改造，包括墙面、地面、顶面、门窗改造工程；增加空调通风系统、改造采暖电气及照明系统；更换座椅等。通过改造可消除竞先厅安全隐患，恢复其使用功能。 |  |  |  |  |  | 报告厅进行了综合改造，内容包括拆除并新建竞先厅屋顶结构及面层、装饰装修、新风空调系统、电气工程、暖气系统等，改造后的竞先厅不仅消除了安全隐患，时期功能得到恢复，同时环境、使用效率及公共服务能力都得到了极大的提升，使预期目标得以完全实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | 480平方米 |  | 480平方米 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 | 20 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底完成施工，改造周期控制时效 |  | ≤3个月 |  | 3个月 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高使用频率，确保投入资金充分发挥经济效益。使用率提升 |  | ≥50% |  | 100% | 10 | 8 |  | 使用率统计表不完善，后期加强统计数据。 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 消除结构安全隐患，提升公共服务能力，为学校各项活动的开展保驾护航。公共服务能力提升 |  | ≥50% |  | 100% | 10 | 9.5 |  | 提升的具体幅度没有具体化，后续加强统计相关数据。 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善报告厅环境，提升整体形象。环境形象提升 |  | ≥50% |  | 80% | 5 | 4 |  | 环境形象有所提升，但要加强巡查登记，环保效果进一步优化。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | ≥15年 |  | 15年 | 5 | 3 |  | 自评认为设定的使用年限为15年以上过长。此外应按照每隔5年进行一次检查，并每年对房屋使用情况进行登记，保障可持续发展使用。 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益全校师生满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 | 6.2 |  | 调查取样人数少，需进一步提高样本数据。 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制额度 |  | ≤515.012035 |  | 508.6498426 | 10 | 8 |  | 成本预算时没有预估准确，以后项目成本概算按需求量预算。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.5 |  |  |  |  |