项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—人文楼报告厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任传辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 65778014 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 502.533870 |  | 502.533870 | 471.247364 |  |  | 10 | 93.77% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 502.533870 |  | 502.533870 | 471.247364 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人文楼的明德厅承载着学校的大部分会议及大型文艺演出功能，随着年代的推移，诸多系统已无法满足使用要求，需对其进行整体的升级改造。主要内容：原装修结构拆除；新建新风空调系统；改造消防系统、灯光照明系统；顶面、墙面、地面装饰；暖气系统改造；座椅更换，使其满足使用要求，减少安全隐患。 |  |  |  |  |  | 对1390平方米的报告厅进行了综合改造，内容包括装饰装修、新风空调系统、消防系统、电气工程、暖气系统等，改造后的人文楼报告厅环境、使用效率及公共服务能力都得到了极大的提升，使预期目标得到了完全的实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | 1390平方米 |  | 1390平方米 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100% |  | 100% | 20 | 20 |  |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底完成施工，改造周期控制时效 |  | ≤3个月 |  | 3个月 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高使用频率，确保投入资金充分发挥经济效益，使用率提升 |  | ≥50% |  | 50% | 10 | 8 |  |  | 使用率统计表不完善，后期加强统计数据。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 消除结构安全隐患，提升公共服务能力，为学校各项活动的开展保驾护航，公共服务能力提升 |  | ≥50% |  | 50% | 10 | 9 |  |  | 提升的具体幅度没有具体化，后续加强统计相关数据。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善报告厅环境，提升整体形象，环境形象提升 |  | ≥50% |  | 50% | 5 | 4 |  |  | 环境形象有所提升，但要加强巡查登记，环保效果进一步优化。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥10年 |  | 10年 | 5 | 4 |  |  | 自评认为设定的使用年限为10年以上过长，。应按每隔5年进行一次检查，并每年对房屋使用情况进行登记，保障可持续发展。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益全校师生满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 | 7.3 |  |  | 调查取样人数少，需进一步提高样本数据。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制额度 |  | ≤502.53387 |  | 471.247364 | 10 | 8 |  |  | 成本预算时没有预估准确，以后项目成本概算 按需求量预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.6 |  |  |  |  |