项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—食堂隔油池改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第二外国语学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65778465 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.5400 | 18.067276 |  | 18.067276 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.5400 | 18.067276 |  | 18.067276 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照校区建设办公室提供的校区规划图，这次校区改造隔油池项目与我校实际需求相匹配，绩效指标细化、量化，指标值合理。本项目如能执行，可达到废弃油脂处理达到标准，都是非常有意义的。本项目实施可行性大，见效快，无任何风险，社会效益和经济效益均很显著。本项目受益群体为全校学生、教职工，可以获得较大的社会效益。预期的效益较为持久。 " |  |  |  |  |  | 翔宇楼、风味餐厅餐饮废水隔油设备改造： 本项目于2022年12月完成招标，12月27日施工单位开工建设，1月翔宇楼餐饮废水系统交付使用，2月风味餐厅餐饮废水系统交付使用。 该项目施工内容为翔宇楼原餐饮废水混凝土路面破坏，管路拆除、更换，新建检查井，破坏路面恢复，新建隔油设施设备间，油脂分离设备进场、就位、安装及配套相关内容。风味餐厅原餐饮废水混凝土路面破坏，管路拆除、更换，新建检查井，破坏路面恢复，新建隔油设施设备间，油脂分离设备进场、就位、安装及配套相关内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 个数 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量达到国标 |  |  | 优良中差 | 优 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
| 无 |  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | ≤10个月 | 2个月 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | ≤2023年11月 | 2023年1月 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | ≤2023年12月 | 2023年5月 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤2022年7月 | 2022年6月 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 控制在预算指标内 |  |  | 优良中差 | 优 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足全校师生使用 |  |  | 优良中差 | 优 | 7.5 |  | 5 |  | 能满足正常使用，但后续应加强巡检登记记录，提高有效使用。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到环保检测标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续使用10年以上，为学校人才培养服务 |  |  | 优良中差 | 良 | 7.5 |  | 4.5 |  | 自评认为设备折旧快，使用10年过长。使用年限应采用保守方式3年，并每隔2年进行一次检查，保障可持续发展使用。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生使用人员满意度 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 5.3 |  | 调查取样人数少，需进一步提高样本数据。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤23.54 | 18.07 | 7 |  | 5.5 |  | 预算成本申报高了，未来加强预算成本准确性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.3 |  |  |  |