项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-学生食堂除险加固及用餐区环境提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任传辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65778501 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 661.136501 | 661.136501 |  | 625.860683 |  | 10 |  | 94.66% | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 661.136501 | 661.136501 |  | 625.860683 |  | 10 |  | 94.66% |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 学生食堂的基础功能是食品加工售卖以及提供就餐区，事关学生在校基本生活保障和身体健康。学校餐饮服务工作是后勤服务保障工作的重要组成部分，是后勤服务保障水平最为直接的体现，对学校事业健康发展、学生身体健康、校园安全稳定具有重要意义。我校目前共有两个食堂，其中学生一食堂为风味档口，很受师生欢迎。该食堂建设于上世纪80年代初，建成并投入使用40多年来，除局部维修与餐桌椅的更新外从未进行过整体修缮，基础设施设备陈旧，地面深度磨损，墙面和后厨吊顶剥落，大部分厨房设备达到报废年限，水电气暖老化严重；餐厅布局不合理，三面档口环绕，中间为就餐区，档口后厨与就餐区顶部相通并未分离，致使后厨油烟弥漫于就餐区排不出去，空气质量极差；就餐区无空调、无暖气、无窗户，冬冷夏热；档口数量与就餐区面积不匹配（档口数量多，就餐区面积少），就餐高峰期常出现排队等位现象，就餐环境极差；单个档口面积狭小，操作间内布局不合理，不符合食品加工流程的安全要求，存在较严重的安全和健康隐患。亟需进行整体改造，以尽快消除安全与健康隐患，推动食堂内部环境提升与功能升级，切实提升学生就餐满意度，为学校教育事业发展和人才培养工作提供安全满意的学生食堂保障条件。 本项目是对学生一食堂实施除险加固及内部环境提升改造，改造面积约3100平米。主要内容包括整体拆除食堂上下两层就餐区与档口区的现状格局、设施设备及管道等；重新调整平面布局，取消南侧档口，使就餐区临窗，可有效加强就餐区自然通风，同时将就餐区与各档口厨房区隔离，彻底解决油烟窜味问题，改善食堂空气质量；通过增加空调与新风系统，改造采暖系统解决冬冷夏热问题；随平面布局调整，对强弱电、给排水、通风排烟、燃气等各专业系统进行改造。经过改造使老食堂焕发新生机，提升就餐环境，提高师生满意度。 |  |  |  |  |  | 本项目是对学生一食堂实施除险加固及内部环境提升改造，改造面积约3100平米。将成本控制在预算范围内，完成率95%。主要内容包括整体拆除食堂上下两层就餐区与档口区的现状格局、设施设备及管道等；重新调整平面布局，取消南侧档口，使就餐区临窗，可有效加强就餐区自然通风，同时将就餐区与各档口厨房区隔离，彻底解决油烟窜味问题，改善食堂空气质量；通过增加空调与新风系统，改造采暖系统解决冬冷夏热问题；随平面布局调整，对强弱电、给排水、通风排烟、燃气等各专业系统进行改造。2023年9月18日完工，严格按设计施工，各专业施工符合施工作业规范及操作规程，安全文明施工措施符合北京地区相关规定，9月21日处内组织预验收上报学校财资处，于10月19日完成正式验收工作。经过改造使老食堂焕发新生机，提升就餐环境，有效提高师生满意度97.32%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成学生一食堂总体改造面积 |  |  | ≥3100平米 | 3100平米 | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按设计施工，各专业施工符合施工作业规范及操作规程，安全文明施工措施符合北京地区相关规定，项目一次性竣工验收合格。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年10月以前完工并通过验收 |  |  | ≤10 | 10 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升学生食堂餐饮服务水平，确保投入资金充分发挥效益 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 后勤保障履职基础、公共餐饮服务能力提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 8 | 提升的具体幅度没有具体化，后续加强统计相关数据。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 采用灯具、空调等低碳节能环保材料，促进生态文明建设 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续使用 |  |  | ≥6 | 10 | 5 |  | 4 | 每年对房屋情况进行登记记录，保障可持续发展。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 8.4 | 调查取样人数偏少，进一步提高样本数据。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 |  |  | ≤661.136501 | 625.860683 | 10 |  | 8 | 成本预算时没有预估准确，以后项目成本概算 按需求量预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.8 |  |  |