项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-行业网络安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811661785 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 234.5 | 216.740000 |  | 216.740000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 234.5 | 216.740000 |  | 216.740000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 近3年以来，面对网络安全法的全面实施，等保2.0的正式执行，安全可控工作全面推进，上云为常态不上云为例外的新要求，如何做好新形势教育网络安全工作，成了我们亟待解决的问题。为进一步做好北京教育网络安全服务保障，应对各种各样的网络威胁和入侵，持续保持北京市教育系统信息化良性发展的好势头，解决信息化发展中的网络安全瓶颈问题。根据教育部和北京市网信办的工作要求和考核标准，北京市教育网络安全急需做好重点时期重点系统网络安全保障，对市教育行业所属80余个单位开展网络安全培训、网络安全宣传等系列活动，定期组织网络安全现场检查和远程技术检测等工作。 |  |  |  |  |  | 完成北京市教育网络重点时期重点系统网络安全保障，对市教育行业所属80余个单位开展网络安全培训、网络安全宣传等系列活动，定期组织网络安全现场检查和远程技术检测等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展远程扫描单位数量 |  |  | ≥85个 | 85个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展网络安全现场检查单位数量 |  |  | ≥20个 | 20个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展远程扫描单位次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 网络安全培训参会人数 |  |  | ≥150人次 | 500人次 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 举办网络安全周宣传系列活动次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络安全培训讲师职级：高级或处级 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 9 |  | 质量指标没有充分结合“安全服务”特点设置。今后将加强项目绩效研究，科学设定绩效指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度/支出进度在2023年12月底前完成 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 |  |  | ≤234.5万元 | 216.74万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障信息系统持续稳定运行,提高安全管理水平,在信息化建设过程中尽可能的节约了不必要的额外开支。 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 8.6 |  | 设定为定性指标，不易量化验证，且相关支撑材料不充分。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 安全周宣传网页点击率 |  |  | ≥100 | 500 | 10 |  | 9 |  | 应从提高安全认识、锻炼安全服务能力、提升安全防御水平等方面来设置指标。今后将加强项目绩效研究，科学设定绩效指标。 |  |
|  |  |  | 参训人员普遍认为培训内容有利于提高对网络安全的管理和技术水平 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 8.6 |  | 应从提高安全认识、锻炼安全服务能力、提升安全防御水平等方面来设置指标。今后将加强项目绩效研究，科学设定绩效指标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员对培训组织满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 9.5 |  | 在“市属单位远程扫描”分包中未体现培训人员对培训组织的满意度。今后将扩大满意度调查对象的范围，科学全面的有针对性地进行满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |