项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市教育信息化客户服务和“教师在线”服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王兆歆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520872358 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 284.185 |  | 283.900000 | 283.900000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 284.185 |  | 283.900000 | 283.900000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、进一步推广北京教育信息化服务中心，深化北京教育客服中心品牌形象，提升教育系统的公信力，为建设服务型政府添砖加瓦； 2、通过400831001客服电话形式，完成北京市义务教育入学服务平台、空中课堂、北京市教育系统新型冠状病毒感染肺炎疫情数据上报系统等业务平台在2023年度的技术支持服务工作； 3、强化北京教育信息化服务中心系统的安全性与稳定性，做好防灾备份，合理调整线路配置，为2023年度客服工作保驾护航。 4.2023年通过市-区-校三级管理模式，实现“教师在线”服务，对我市18个区（含燕山、经开区）的中小学专任教师的教育教学工作提供技术支持，提升教师的信息技术应用能力，提高我市的教学质量，促进我市教育均衡发展。 |  |  |  |  |  | 400电话客服正常运转，持续为广大家长、教师提供强有力的技术支持服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务的数量 |  | 提供全年7*8小时（除法定节假日）技术咨询服务 |  | 已完成 | 20 |  | 19.8 |  | 项目跨年执行，已通过中期验收，项目按合同约定正常进行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 能够满足业务开展的需求 |  | 通过专家验收 |  | 已通过中期验收 | 5 |  | 1.2 |  | 项目跨年执行，已通过中期验收，项目按合同约定正常进行 |  |
|  |  |  | 在2023年持续为相关业务平台提供400电话形式的技术支持服务 |  | 解决不低于80%的技术问题咨询 |  | 解决了85%以上的技术问题咨询 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 服务响应时间 |  | 在规定时间内及时响应 |  | 全年7*8小时（除法定节假日）提供技术支持服务，满足要求 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制在预算之内 |  | ≤预算 284.185万元 |  | 283.9万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对业务发展的正面影响 |  | 集中提供技术支持服务，促进信息技术与教学融合，提升教育教学质量 |  | 满足要求 | 7.5 |  | 5.5 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  |  | 为市教委各信息化教育业务平台提供技术支持服务 |  | 依据各业务平台需求，集中提供技术支持服务，减轻各业务处室的大部分不必要的技术咨询工作，并及时关注各业务平台的用户反馈，第一时间反馈给各相关业务处室。 |  | 依据各业务平台实际需求，安排坐席接听用户咨询电话，并依据用户咨询情况，实时反馈到各相关业务平台负责部门。有效促进业务平台良性发展。 | 7.5 |  | 5.5 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全年持续服务 |  | 全年7*8小时（除法定节假日）提供技术支持服务，提高教师信息技术能力以及教育系统公信力 |  | 全年严格按照9:00——17：00（除法定节假日）提供技术支持服务，提高教师信息技术能力以及教育系统公信力 | 15 |  | 13 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 满意度不低于80% |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 满意度指标值设定偏低。今后将更为科学合理地设定绩效指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |