项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市数字教育中心（北京电化教育馆）消防安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 洪亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911008 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.418327 | 59.407700 |  | 59.407700 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 59.418327 | 59.407700 |  | 59.407700 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合消防法律法规等相关规定各级消防安全部门的要求，使单位满足消防安全基本要求，确保单位消防安全，不发生火灾事故。 |  |  |  |  |  | 完成办公区域消防维护，保障办公区域消防安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消防中控室服务 |  |  | 6人 | 6人 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 消防设施维护保养 |  |  | 办公区消防设施维护保养率100% | 办公区消防设施维护保养率100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 消防灭火器材更换 |  |  | 347件 | 347件 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9.6 |  | 质量指标支撑材料不充分，体现灭火器正确摆放位置的材料不足。今后将加强项目绩效管理，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2023年12月前实施完毕 | 2023年12月前实施完毕 | 10 |  | 9.8 |  | 项目内消防维保工作为跨年执行，目前项目已完成。 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤59.418327万元 | 59.4077万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 26.4 |  | “履职基础、公共服务能力、办公环境得到提升”为定性指标，不易量化验证。今后将更科学合理地设定绩效指标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 5.6 |  | 满意度调查对象选取不够全面。今后将扩大满意度调查对象的范围，科学全面的有针对性地进行满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.4 |  |  |  |