项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目-北京市教育公共管理平台统筹建设项目三期尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓旭 |  |  |  | 联系电话 |  | 13439152452 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 378.125 | 375.500000 | 375.500000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 378.125 | 375.500000 | 375.500000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本期内容的预期总目标是建设共包含4个业务系统，内容如下: 1. 北京市中小学校办学条件管理系统升级改造；2. 科研管理平台（二期）；3. 审计管理子系统（二期）；4财务转移支付系统。 |  |  |  |  | 完成建设4个业务系统：1. 北京市中小学校办学条件管理系统升级改造；2. 科研管理平台（二期）；3. 审计管理子系统（二期）；4财务转移支付系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市中小学校办学条件管理系统升级改造 |  | 1套子系统 | 已经完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 科研管理平台（二期） |  | 1套子系统 | 已经完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 审计管理子系统（二期） |  | 1套子系统 | 已经完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 财务转移支付系统 |  | 1套子系统 | 已经完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监理服务 |  | 形成监理报告及监理总结报告各1份 | 已经完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | 100% | 100% | 2 |  | 1.8 |  | 支撑材料不充分，注重收集资料 |  |
|  |  |  | 平均无故障运行时间 |  | 720小时 | 已经完成 | 2 |  | 1.8 |  | 支撑材料不充分，注重收集资料 |  |
|  |  |  | 系统稳定性 |  | ≥95% | 95% | 2 |  | 1.4 |  | 指标值设定偏低 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥96% | 96% | 2 |  | 1.4 |  | 指标值设定偏低 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤24小时 | 已经完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年5-6月 |  | 财政批复后，完成项目招投标。 | 因三期财政尾款下达资金时间原因，该项目于2023年4月底前完成招标采购。 | 2 |  | 1.56 |  | 因项目前期评审周期较长，导致财政资金比预期下达较晚，导致后期工作相应后延 |  |
|  |  |  | 2022年7月 |  | 完成合同签订、首付款支付、需求调研等工作。 | 2023年5月底前签约、首款支付等工作。 | 2 |  | 1.56 |  | 支撑材料不充分，注重收集资料 |  |
|  |  |  | 2022年7月-9月 |  | 进行应用系统的设计、开发和测试工作完成应用系统的部署调试，进入试运行。 | 2023年9月完成建设 | 2 |  | 1.56 |  | 支撑材料不充分，注重收集资料 |  |
|  |  |  | 2022年12月-2023年2月 |  | 完成试运行，系统迭代开发，系统终验。 | 2023年10月完成试运行，10月22号通过系统终验 | 2 |  | 1.56 |  | 支撑材料不充分，注重收集资料 |  |
|  |  |  | 2023年3月 |  | 完成尾款支付及结项工作，系统投入使用。 | 2023年12月完成尾款及结项工作。 | 2 |  | 1.56 |  | 支撑材料不充分，注重收集资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位开发成本：北京市中小学校办学条件管理系统 |  | 实际项目预算不大于117万元 | 已经完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 单位开发成本：科研管理平台（二期） |  | 实际项目预算不大于114.75万元 | 已经完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 单位开发成本：审计管理子系统（二期） |  | 实际项目预算不大于47.625万元 | 已经完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 单位开发成本：财务转移支付系统 |  | 实际项目预算不大于95.625万元 | 已经完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监理服务 |  | 实际项目预算不大于8万元 | 已经完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件开发人月成本 |  | ≤15000元/人月 | 已经完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 运维费用 |  | 项目投入运行后，年度运维费用不超过项目成本的15% | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 总体社会效益指标 |  | 通过建设本期项目的4个子系统，实现业务、监管、执法、过程性记录等信息的高效、准确采集，大大提升有关业务的工作效率、反应速度和应变能力，加强对相应业务的信息化工具支持手段。 | 已经完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 社会效益指标设定为定性指标，不易量化验证 |  |
|  |  |  | 北京市中小学校办学条件管理系统社会效益指标 |  | 关系到全市中小学校办学条件日常管理工作覆盖率100%，确保市教委及时全面掌握中小学办学条件配备与发展信息，信息流转速度提高50%。市政府教育督导室将依此数据开展北京市相关的办学条件督导评估工作，通过升级后的系统可为测算出各学校办学条件标准配备情况，为市区教委引导资金投向，为办学条件达标工作提供数据支撑。 | 已经完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 指标不易量化验证 |  |
|  |  |  | 科研管理平台（二期）社会效益指标 |  | 解决了学位数据及研究生业务管理的问题，使数据准确率提高30%，提高了学位与研究生教育业务的服务水平，提高了申报评审、数据摸排、绩效考核等的办事效率至少50%，线下申报周期约45天，线上申报周期课缩短至20天，对深化学位授权审核、“双一流”建设产生了积极影响，促进了北京市研究生教育改革。 | 已完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 支撑材料不充分，注重收集资料 |  |
|  |  |  | 审计管理子系统（二期）社会效益指标 |  | 实现数据式审计目标，提高工作的质量和效率。一是通过审计作业平台，从教育大数据平台获取数据，减少数据录入工作50%以上，并结合审计工作适当补充录入，建立比对、匹配与分析关系，实现在线数据式运算及问题疑点的研判，二是开发多个数据式审计模型，面向审计人员使用，减少单个审计项目时间约30%。 | 已完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 指标不易量化验证 |  |
|  |  |  | 财务转移支付系统社会效益指标 |  | 建设北京市市对区教育转移支付资金管理系统，符合政府总体工作要求，通过“三库一编一管一效”，使转移支付全流程实现闭环管理，实现绩效管理业务100%覆盖，实现项目全生命周期管理，建立转移支付执行动态监控管理体系，提高资金管理安全性和规范性。形成顺向相互支撑、有效制衡和逆向真实反馈、有效监督的完整体系，实现指标流、资金流、业务流有机结合、闭环运行。 | 已完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 支撑材料不充分，注重收集资料 |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 总体经济效益指标 |  | 通过本项目建设，实现统筹管理，可以节省各单位门户发布，用户管理，移动办公工作过程中的经济支出，降低相应业务开展的人力物力财力投入，提高工作效率。 | 已经完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 指标不易量化验证 |  |
|  |  |  | 北京市中小学校办学条件管理系统经济效益指标 |  | 本项目的经济效益主要体现在以下几个方面：优化了教育装备的管理效率，提高了装备采购经费的使用效率，提升了办学条件的配备水平，推进无纸化办公，推进线上审批，线上预约，线上管理等各项业务从根本上对教育装备和办学条件起到了节约成本的效用。本项目为100%政府采购项目，相关资金进入社会后将拉动就业，推动企业发展，提高科技创新，并产生相应税收等经济效益。 | 已经完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 指标不易量化验证，效益不明显 |  |
|  |  |  | 科研管理平台（二期）经济效益指标 |  | 科研管理平台（二期）建设，通过信息化，实现北京市高校学位与研究生教育、学科建设、北京实验室建设以及人文中心建设闭环管理，覆盖北京92所高校，实现教委科研处和高校网上电子化办公协同，减少纸质材料报送，减少现场办事环节，提高各环节办事效率，推行网上专家评审和电子化评审，减少现场会议。92所高校，每年可为高校节约人力约100人月，按北京市平均工资6909元计算，每年合计节约人力成本约69万元。推进无纸化办公，每年报送纸质材料预计减少100万张，节约打印、纸张及寄送等成本约50万元，同时减少人员交通成本，减少纸质材料仓储成本等。推进网上专家评审，每年可减少现场会议10场，按每场会议成本2万元计算，可减少会议成本20万元。综上所述，项目预期每年可以间接产生效益约139万元/每年。 | 已经完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 指标不易量化验证，支撑材料不充分。 |  |
|  |  |  | 审计管理子系统（二期） |  | 该项目总投资50万元，经济效益主要表现在三个方面，一是运用数据式审计方式，在相同的经济投入和时间内，促进审计查深查透；二是实现网上填报和汇总信息，节省报送数据、核实汇总数据的时间成本；按照项目完成效率来计算，平均每个项目需要100天来完成，预计使用该系统后，每个项目完成需要85天，工作效率提高约15%。三是实现数据共享，避免多处重复存储，造成浪费等。按照每个项目节省经济成本5000元计算，平均每年完成20个项目，那么，每年可以节省约10万元。 | 已经完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 指标不易量化验证，支撑材料不充分。 |  |
|  |  |  | 财务转移支付系统经济效益指标 |  | 一是通过北京市市对区教育转移支付资金管理项目，实现教育转移支付资金从“预算编审”到“资金执行监管”再到“全面绩效”的全方位、全过程、全覆盖，动态、即时的资金管理体系。北京市基础教育市对区转移支付项目平均每年百余个，设计转移支付资金120余亿。项目建成并投入运行后，覆盖北京市各区教委、区财政，贯通上下级预算单位，实现在线协同办公，实时处理转移支付相关业务，提高工作效率50%，节省沟通成本。二是通过北京市市对区教育转移支付资金管理项目建设预算编审基础支撑库、项目库，为市对区转移支付的预算编审起数据支撑的作用，作为预算编审的决策依据。比如：一般性转移支付，需要依据各区各校生均数、教师数及分布；需要各校基本设施和资产情况、校舍面积等统计数据，作为预算编审依据。三是通过北京市市对区教育转移支付资金管理项目建设政策法规库，支撑区级合理使用资金，让资金使用有策可循。最终形成顺向相互支撑、有效制衡和逆向真实反馈、有效监督的完整体系，实现指标流、资金流、业务流有机结合、闭环运行。 | 已经完成 | 1.5 |  | 1.3 |  | 不易量化验证，支撑材料不充分。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统投入使用，正常运行 |  | 各子系统投入使用后稳定支持相关业务开展，可以持续运转5年支持业务开展。 | 已经完成 | 7.5 |  | 6.3 |  | 与市级信息系统边界需进一步厘清，避免数据重复采集。 |  |
|  |  |  | 系统的可扩展性 |  | 系统的可扩展性良好，各子系统如果需要结合业务新增功能模块，可以在原子系统上进行功能扩充或者升级改造，不必新建系统单独保障具体业务场景。 | 已经完成 | 7.5 |  | 6.3 |  | 与市级信息系统边界需进一步厘清，避免数据重复采集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 终端服务对象用户满意度（教师家长学生） |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 各级系统管理用户满意度（市区校） |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.8 |  |  |  |