项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目-北京市教育公共服务平台统筹建设项目（三期）-北京教育公共服务门户“京学通” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓旭 |  |  | 联系电话 |  | 13439152452 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 352.500000 | 352.500000 | 349.840000 |  | 10 |  | 99.25% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 352.500000 | 352.500000 | 349.840000 |  | — |  | 99.25% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “京学通”是北京智慧城市建设的重要组成部分，将面向各级各类学校、教师、学生及家长提供全量教育信息服务，可以通过电脑端和手机端，及时便捷地查询教育政策、招生入学、学习成绩、社会实践、体质健康、个人成长等多种信息。市级、区级、学校的最新消息和新闻资讯可以一键送达；教育应用和数据查询可以一站实现；教育资源和优质课程可以随时获取；“京学通”以用户为中心，个人数据贯通呈现，学生从学前、小学到高中成长数据，教师执业履历和教研培训，随时掌上可查，记录自我成长与发展轨迹；消息可以精准推送，满足个性化通告需求，助力高效安排工作与学习；教师与学生在互动空间可随时沟通，助力学生个性化学习；“京学通”将不断丰富创新教育应用场景，为每一位教育参与者提供便捷的服务，共同促进首都教育高质量发展。 |  |  |  | 本项目自2023年11月份完成政府采购工作，按照项目既定计划将于2024年6月底前完成开发、测试工作，目前项目已进入开发测试阶段。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象 | 业务覆盖范围：面向全北京市18个区县，1800多所中小学校 学生用户：150余万学生，为学生用户提供统一的教育资源、学习资源和空间资源。 教师用户：25万的中小学教师，为教师用户提供统一的教学资源和空间服务。 管理人员：各级教委和学校管理人员，为管理人员提供统一的管理后台。 | 目前系统模块设计、并发设计及安全设计满足初期预计用户数量 | 20 |  | 18 |  | 数量指标设计不合理；开发类项目将加入开发平台数量指标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 应用软件安全 | 1、系统通过第三方软件测评 2、系统通过第三方安全测评 3、系统通过三级等保测评 | 三个分包正在进行软件测评 | 5 |  | 3.6 |  | 系统尚未完成开发；将按计划于2024年6月底前完成。 |  |
|  |  |  | 系统稳定性 | 1、试运行期间正常运行率≥99% 2、故障响应率、排除率=100% | 故障排除率100% | 5 |  | 3.6 |  | 系统尚未完成开发；将按计划于2024年6月底前完成。 |  |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 | 2023年10月底前完成招标采购，2024年11月30日前完成项目验收 | 2023年11月完成项目采购，2024年6月前完成项目验收。 | 3 |  | 2 |  | 因项目评审环节较长，致使财政预算批复晚于计划时间。做好项目评审环节的衔接，加快推荐评审进度。 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60min | 1小时 | 3 |  | 2 |  | 项目正在测试阶段，此数据为测试阶段数据。 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4h | 3小时 | 4 |  | 3 |  | 项目正在测试阶段，此数据为测试阶段的数据。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总体建设费用 | ≤352.5万元 | 349.84万元 | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 | 按照提供平台共享和资源共享的平台数量为10个，平均每个平台建设费用为50万元，使用共享资源学校为100所，那么每年将节省区校重复的建设经费10*50万*100=5亿元。 | 完成 | 15 |  | 13 |  | 间接经济效益估算不合理。将加强绩效指标填报指导。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 项目将面向北京市18个区县，1800所中小学校、400多万教师、学生及家长提供全量教育信息服务，“京学通”以用户为中心，助力学生个性化学习；不断丰富创新教育应用场景，共同促进首都教育高质量发展，平台建设完毕后可提高业务部门对公共群众的教育服务能力，取得良好的社会效益。 | 完成 | 15 |  | 13 |  | 社会效益指标有待进一步验证。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥85% | 项目已设计调查问卷，尚未开展调查 | 10 |  | 7.7 |  | 满意度指标值较低。项目投入运行后，将按计划开展满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.8 |  |  |  |