项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-和平门数据中心迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯慷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911019 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.690800 | 44.690800 |  | 44.609460 |  | 10 |  | 99.82% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.690800 | 44.690800 |  | 44.609460 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成和平门办公区数据中心腾退，教育城域网骨干调整重新组网相关工作。 |  |  |  |  |  | 跨年执行项目，已按要求完成和平门办公区数据中心腾退，教育城域网骨干调整重新相关工作，用户满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成市教委和平门数据 |  |  | ≥1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 搬迁设备损坏数量 |  |  | =0件 | 0件 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥100% | 初步验收合格，等待终验 | 10 |  | 8.4 |  | 跨年执行项目，已完成既定工作，等待最终验收。今后将加强项目统筹规划，科学安排项目实施进度。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底前完成迁移工作 |  |  | 达成 | 12月31前已完成主体搬迁工作 | 10 |  | 8.4 |  | 跨年执行项目，已完成既定工作，等待最终验收。今后将加强项目统筹规划，科学安排项目实施进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | ≤44.6908万元 | 44.60946万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 配合市教委，做好市教委机关信息化服务保障 |  |  | 达成 | 达成 | 30 |  | 29.6 |  | 社会效益指标设定为定性指标，不易量化验证。今后将更为科学地设定经济效益指标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教育信息网用户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 7.2 |  | 满意度调查对象选取不够全面。今后将扩大满意度调查对象的范围，科学全面的有针对性地进行满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.6 |  |  |  |