项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目-应用平台运维与服务支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓旭 |  |  |  | 联系电话 |  | 63911028 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2223.0621 | 2196.446700 |  | 2196.446700 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 2223.0621 | 2196.446700 |  | 2196.446700 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成对26个延续性项目和1个新增项目的全年运行维护。延续性项目包括：北京市中小学电子学籍系统、义务教育入学服务平台、北京市中小学生卡账户管理费、市级统一认证CA管理平台运维、统一数据交换平台运维、短信购置、北京市体卫艺教育公众服务平台运维、北京市中小学数字德育平台网站维护、外事管理信息系统运维、北京市中等职业教育电子学籍综合管理系统运维、省级数据中心项目运维、教育督导综合管理平台运维、政务数据维护项目、北京市普通高中学生综合素质评价电子平台运维服务、北京市初中学生综合素质评价电子平台运维服务、教师管理信息系统运维服务、职业教育与成人教育综合管理云平台运维服务、北京市教委科研管理平台、教育公共管理平台运维、北京市学前教育事业发展补助资金管理系统运维、高教教育教学管理及本科大数据运维、北京市校园屏系统运维及资源建设、北京市数字教育资源管理与共享交换平台运行维护、北京市智慧校园资源服务与应用监测云平台运维、北京市教育大数据平台运行维护（2023年）、北京市中小学校办学条件管理系统运维服务；新增项目包括：北京市校园安全管理服务平台。 |  |  |  |  | 目前已完成对26个延续性项目和1个新增项目的8个月的运行维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置公共基础服务数量 |  | 2项 | 2 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件维护数量 |  | 25项 | 25 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  | =100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  | =100% | 中期验收合格 | 2 |  | 1 |  | 项目跨年执行，中期验收合格 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 中期正常运行率100% | 2 |  | 1 |  | 项目跨年执行，目前运行正常 |  |
|  |  |  | 系统运维工作完成率 |  | =100% | 中期验收已经完成 | 2 |  | 1 |  | 项目跨年执行，运维工作按计划完成 |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  | ≤10% | 中期验收系统故障率为0 | 1 |  | 0.5 |  | 项目跨年执行，目前未出现故障 |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  | =100% | 中期验收系统故障响应率100% | 1 |  | 0.5 |  | 项目跨年执行，目前故障响应率100% |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  | =100% | 中期验收系统故障排除率100% | 1 |  | 0.5 |  | 项目跨年执行，已按计划执行 |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  | 二月底前 | 完成需求方案的设计 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 五月底前 | 已完成招标 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 十一月底前 | 2024年4月完成中期验收，10月进行最终验收 | 2 |  | 1 |  | 项目跨年执行，已完成中期验收，待最终验收 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤3小时 | 达成 | 2 |  | 1 |  | 项目正在按计划执行 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤10分钟 | 达成 | 2 |  | 1 |  | 项目正在按计划执行 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 3175.803000 | 项目执行金额2196.446700万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 |  | ≤5% | 符合 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会满意度 |  | ≥95% | 2024年3月份组织中期验收，调研结果完成了该指标 | 15 |  | 13 |  | 项目跨年执行，调研结果目前达成 |  |
|  |  |  | 公共主页点击量增长率 |  | ≥10% | 2024年3月份组织中期验收，调研结果完成了该指标 | 15 |  | 13 |  | 项目跨年执行，调研结果目前达成 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市级用户满意度 |  | ≥90% | 已设计调查问卷 | 3 |  | 1.5 |  | 项目跨年执行，按计划执行 |  |
|  |  |  | 区级用户满意度 |  | ≥90% | 已设计调查问 | 3 |  | 1.5 |  | 项目跨年执行，按计划执行 |  |
|  |  |  | 校级用户满意度 |  | ≥90% | 已设计调查问 | 4 |  | 1.5 |  | 项目跨年执行，按计划执行 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |