项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化建设—校园网络基础设施升级改造项三期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程瑞红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-60515183 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 317.400000 | 317.400000 |  | 304.741560 |  | 10 |  | 96.01% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 317.400000 | 317.400000 |  | 304.741560 |  | — |  | 96.01% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目的实施，改善北京财贸职业学院校本部（通州校区）会议楼、电教馆、学生中心、图书馆、体育馆、综合楼校园网络基础设施落后与不完善的现状。在校本部、朝阳和东城三校区间形成物理、逻辑双环形互联网络。实现校园网络主干链路万兆传输、千兆链路到桌面的高速、高可靠的校园网络。满足涿州校区服务器、存储设备、网络设备运行所需要的机房环境要求，解决现有机房安全隐患，同时满足最基本的教学信息化环境支撑需求。 |  |  |  |  |  | 购置网络交换机一批，对北京财贸职业学院校本部（通州校区）会议楼、电教馆、学生中心、图书馆、体育馆、综合楼升级改造，改善校园网络基础设施落后与不完善的现状。在原基础上在校本部与东城校区间新建网络链路一条，校本部、东城校区、朝阳校区三校区间形成物理、逻辑双环形互联网络。实现校园网络主干链路万兆传输、千兆链路到桌面的高速、高可靠的校园网络。对涿州校区网络机房进行升级改造，满足涿州校区机房环境要求，解决现有机房安全隐患，提供基本教学信息化环境支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 汇聚交换机 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接入交换机1 |  |  | 14 | 14 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接入交换机2 |  |  | 10 | 10 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 万兆单模光模块 |  |  | 12 | 12 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 万兆多模光模块 |  |  | 32 | 32 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 万兆单模40km长距光模块 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 汇聚交换机MTBF（平均无故障工作时间） |  |  | 33年 | 至今无故障 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接入交换机1MTBF（平均无故障工作时间） |  |  | 40年 | 至今无故障 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接入交换机2MTBF（平均无故障工作时间） |  |  | 40年 | 至今无故障 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照进度计划执行 |  |  | 2023年完成 | 2023年完成 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 良好网络基础设施环境 |  |  | 主干链路万兆传输、千兆连接到桌面 | 校本部（通州校区）显著改善会议楼、电教馆、学生中心、图书馆、体育馆、综合楼和东城校区教学楼校园网络基础设施落后与不完善的现状，实现主干链路万兆传输、千兆连接到桌面的高速、高可靠的校园网络，在校本部、朝阳和东城校区间建成高速、高可靠的环形互联网络，将涿州校区汇聚机房建设成为一个UPS电源系统、空调系统等系统为一体的电子信息系统机房。为实现“双高计划”建设确立的形成“统一、安全、开放、共享”的智慧校园“生态系统”的信息化发展战略奠定良好的网络基础设施环境。 | 40 |  | 40 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学校网络使用满意度指标 |  |  | 大于等于90% | 大于90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |  |