项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造--校本部室外地下管线综合改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨克 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701028159 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6352.033774 | 6352.033774 |  | 6352.033774 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6352.033774 | 6352.033774 |  | 6352.033774 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 形象进度：竣工验收 支付进度：完成年内预算 |  |  |  |  |  | 形象进度：竣工验收 支付进度：完成年内预算 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 仪器仪表设备 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 给水工程 |  |  | 2801平方米 | 2801平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 综合管沟土建工程 |  |  | 625平方米 | 625平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 交通工程 |  |  | 23726平方米 | 23726平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 消防工程 |  |  | 775平方米 | 775平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 污水工程 |  |  | 2235平方米 | 2235平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 雨水工程 |  |  | 3044平方米 | 3044平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 雨水净化回用系统 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电气工程 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 道路工程 |  |  | 30341平方米 | 30341平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 绿化工程 |  |  | 4295平方米 | 4295平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 再生水工程 |  |  | 1469平方米 | 1469平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 |  |  | 规范优化设计图纸，严格工程施工监理，严格工程质量管理，确保工程质量良好，坚固耐用，达到国家规范要求的合格标准 | 规范优化设计图纸，严格工程施工监理，严格工程质量管理，确保工程质量良好，坚固耐用，达到国家规范要求的合格标准 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 整体工程进度指标 |  |  | 2023年竣工 | 2023年竣工 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 整体工程成本指标 |  |  | 6352.033774 | 6352.033774 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 本项目注重工程质量、降低人工成本、设备成本和后期维修成本。节约能源，减少碳排放。该项目实施后，完善了影响师生教学及生活服务的地下基础设施，提高后勤服务硬件水平，改善了校园整体环境，为学生提供了良好的后勤保障，对示范校、双高校的发展起到重要作用。使我院师生拥有了一个安全、舒适的学习工作环境，提升了学生对学校的满意度和学校形象。 | 本项目注重工程质量、降低人工成本、设备成本和后期维修成本。节约能源，减少碳排放。该项目实施后，完善了影响师生教学及生活服务的地下基础设施，提高后勤服务硬件水平，改善了校园整体环境，为学生提供了良好的后勤保障，对示范校、双高校的发展起到重要作用。使我院师生拥有了一个安全、舒适的学习工作环境，提升了学生对学校的满意度和学校形象。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 该项目实施后，实现了校区内雨污分流，完善了校园消防设施，改善了校园基础设施条件，满足师生教学和生活需求，为学生提供了良好的后勤服务保障，对实现“中国特色高水平高职院校”的目标起到积极作用。提升学生对学校的满意度和学校形象。在一定时期内发挥影响50年 | 该项目实施后，实现了校区内雨污分流，完善了校园消防设施，改善了校园基础设施条件，满足师生教学和生活需求，为学生提供了良好的后勤服务保障，对实现“中国特色高水平高职院校”的目标起到积极作用。提升学生对学校的满意度和学校形象。在一定时期内发挥影响50年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  |  | 改善学院校园基础环境。使得学校内绿地在雨季时能尽量取用雨水，节能减排，做到绿地植被均匀得到雨水渗透和灌溉，生态环境得到改善。改造原大运河微缩景观系统，增设跌水、喷泉等水景设施，调整水岸植物种类及布置，形成动态平衡生态圈，配套城市家具设施，构建水清岸绿的休憩功能区。 | 改善学院校园基础环境。使得学校内绿地在雨季时能尽量取用雨水，节能减排，做到绿地植被均匀得到雨水渗透和灌溉，生态环境得到改善。改造原大运河微缩景观系统，增设跌水、喷泉等水景设施，调整水岸植物种类及布置，形成动态平衡生态圈，配套城市家具设施，构建水清岸绿的休憩功能区。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 该项目实施后，实现了校区内雨污分流，完善了校园消防设施，改善了校园基础设施条件，满足师生教学和生活需求，为学生提供了良好的后勤服务保障，对实现“中国特色高水平高职院校”的目标起到积极作用。提升学生对学校的满意度和学校形象。在一定时期内发挥影响50年 | 该项目实施后，实现了校区内雨污分流，完善了校园消防设施，改善了校园基础设施条件，满足师生教学和生活需求，为学生提供了良好的后勤服务保障，对实现“中国特色高水平高职院校”的目标起到积极作用。提升学生对学校的满意度和学校形象。在一定时期内发挥影响50年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管满意度 |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | "教师满意度 " |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会满意度 |  |  | 95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | "学生满意度 " |  |  | 95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |