项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-涿州校区室外环境改造（道路、绿化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李清爽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910757800 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 141.7700 |  | 141.7700 | 136.387492 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 141.7700 |  | 141.7700 | 136.387492 |  | — |  | 96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目施工单位招标完成，签署合同，并支付预付款30% |  |  |  |  |  | 项目施工单位招标完成，签署合同，并支付预付款30% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建安费 |  | 125.562292 |  | 119.61584 | 5 |  | 3 |  | 竣工结余 |  |
|  |  |  | 监理费 |  | 5.946452 |  | 5.946452 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设计费 |  | 10.8252 |  | 10.8252 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 |  | 符合国家标准 |  | 符合国家标准 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 整体工程进度指标 |  | 2023年竣工 |  | 2023年竣工 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 整体工程成本指标 |  | 141.7700 |  | 136.387492 | 2 |  | 1 |  | 竣工结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 本项目注重工程质量、降低人工成本、设备成本和后期维修成本。 |  | 本项目注重工程质量、降低人工成本、设备成本和后期维修成本。 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 恢复涿州室外环境 |  | 恢复涿州室外环境 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 恢复了灾后校园基础设施。 |  | 恢复了灾后校园基础设施。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 施工主要材料符合中国环保产品认证 |  | 施工主要材料符合中国环保产品认证 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | 95% |  | 95% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.6 |  |  |  |