项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-实训楼外墙面修缮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王爱芬 |  |  |  | 联系电话 | 64871026 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 251.595217 | 248.930699 | 248.930699 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 251.595217 | 248.930699 | 248.930699 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校毗邻国家会议中心、水立方等奥运场馆附近，地理位置特殊，国家、北京市许多重大会议、重大活动在学校周边举行，因此属地对区域内单位的安全情况、建筑外观极其重视和关注。多年来，学校校舍建筑外墙瓷砖存在大面积脱落情况，对师生在校的生活、工作以及个人财产带来了很大的安全隐患。通过该项目的实施，使学校实训楼长期以来存在的墙面瓷砖脱落的问题得以解决，消除安全隐患，改善校园面貌，进一步推进平安校园建设，为师生提供了更加安全和谐的环境。 |  |  |  |  | 经过近2个月的施工改造，实训楼存在的墙面瓷砖脱落的安全隐患问题得以解决，外墙面瓷砖已全部铲除，粉刷了涂料，消除了安全隐患，美化了校园环境，深化了平安校园建设，实现了总体绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外墙砖、保温层等拆除及新做2666.66平方米。 |  | 2666.66 | 2666.66 |  | 25 |  | 25 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 准备在2023年4-6月，进行工程招标及前期准备工作。2023年7-11月组织工程实施。 |  | 准备在2023年4-6月，进行工程招标及前期准备工作。2023年7-11月组织工程实施。 | 准备在2023年4-6月，进行工程招标及前期准备工作。2023年7-11月组织工程实施。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金总额 |  | 251.595217 | 248.930699 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保护师生人身及财产安全，美化校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 |  | 保护师生人身及财产安全，美化校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 | 保护师生人身及财产安全，美化校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目施工必须按照国家规范进行。施工材料必须符合国建施工建材标准。积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。项目建设对周边环境无污染。 |  | 项目施工必须按照国家规范进行。施工材料必须符合国建施工建材标准。积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。项目建设对周边环境无污染。 | 项目施工必须按照国家规范进行。施工材料必须符合国建施工建材标准。积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。项目建设对周边环境无污染。 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 彻底解决实训楼掉砖安全隐患，为师生提供了安全的学习生活环境。学校地处奥运村街道，毗邻奥运场馆、国家会议中心，通过项目实施，实训楼外观得到极大改善，在改变校园面貌的同时，助力奥运场馆周边环境面貌的提升。 |  | 彻底解决实训楼掉砖安全隐患，为师生提供了安全的学习生活环境。学校地处奥运村街道，毗邻奥运场馆、国家会议中心，通过项目实施，实训楼外观得到极大改善，在改变校园面貌的同时，助力奥运场馆周边环境面貌的提升。 | 彻底解决实训楼掉砖安全隐患，为师生提供了安全的学习生活环境。学校地处奥运村街道，毗邻奥运场馆、国家会议中心，通过项目实施，实训楼外观得到极大改善，在改变校园面貌的同时，助力奥运场馆周边环境面貌的提升。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度。 |  | 95% | 95% |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |