项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-富河园校区男生宿舍楼改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京物资学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢长永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69511520 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.808743 |  | 78.484 | 78.484 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.808743 |  | 78.484 | 78.484 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1，实施本工程后，富河园校区男生宿舍可以得到较好的修缮，为学生提供舒适的生活条件，消除存在的安全隐患，提升校区基础设施条件。 2.符合工程质量验收相关标准，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 由于财政资金拨款进度安排，列入2023年跨年结转项目。项目尚未竣工。竣工后可达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 时效指标 | 完工时间 |  | ≤10月 |  | 尚未竣工 | 10 |  | 9 |  | 财政资金拨款进度安排，列入2023年跨年结转项目 |  |
|  |  | 数量指标 | 学生宿舍总体改造面积 |  | ≥2390平方米 |  | ≥2390平方米 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按设计施工，各专业施工符合施工作业规范及操作规程，安全文明施工措施符合北京地区相关规定，项目一次性竣工验收合格。 |  | 优 |  | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提升学生住宿条件，确保投入资金充分发挥效益 |  | 好 |  | 好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用时间 |  | ≥4年 |  | ≥4年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 后勤保障履职基础、提升后勤服务保障能力 |  | 提升 |  | 提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 采用低碳节能环保材料，促进生态文明建设。 |  | 节能性提升 |  | 节能性提升 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤ 275 |  | 78.484万元 | 10 |  | 10 |  | 投标与控制价差额 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |