项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维-互联网接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈济 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089739 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.933900 | 39.933900 |  |  | 39.750000 |  | 10 |  | 99.54% |  |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.933900 | 39.933900 |  |  | 39.750000 |  | — |  | 99.54% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | — |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | — |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足新址单位正常的网络、安全和应用需求，提供日常办公、视频会议、安防监控等信息化需求的基础网络支撑服务，切实保障信息化工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  | 完成互联网网络接入，并按预算计划采购流控、室内AP、无线控制器、交换机、网络柜机等设备，完成本年度计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出 指标 | 质量指标 | 丢包率 |  |  | ≤0.5% |  | 0.5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网络延时 |  |  | ≤50Mbps |  | 50Mbps | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 可用性 |  |  | ≥99.9% |  | 99.9% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 监控网络 |  |  | 1套 |  | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 互联网接入链路 |  |  | 2条 |  | 2条 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 无线网络 |  |  | 1套 |  | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 有线办公网络 |  |  | 1套 |  | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成安装调试并投入使用 |  |  | 2023年4月前 |  | 2023年8月 | 5 |  | 4 |  | 院内基建项目完成后滞，影响完成进度 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行预算计划 |  |  |  | =39.9339万元 | 39.75万元 | 20 |  | 19 |  |  | 实际采购价格比预算时略有下调 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位成员满意度 |  |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供网络基础保障，项目单位正常运转 |  |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |  |