项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维-北京市教师发展中心系统运维服务统筹项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田原 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089640 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.291100 | 52.800000 |  | 52.786000 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 61.291100 | 52.800000 |  | 52.786000 |  | — |  | 99.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市教师发展中心是北京市教委直属事业单位，目前有三个系统正在运行，分别是北京市教育系统事业单位公开招聘服务平台、北京市教师资格网及业务管理系统、北京市中小学教师培训信息管理系统。 本次项目目标为三个系统一年内安全稳定运行，定期进行系统和服务器升级，数据检查及备份，对服务对象进行客服支持、短信服务等。 |  |  |  |  |  | 北京市教师发展中心目前运行的三个系统，分别是北京市教育系统事业单位公开招聘服务平台、北京市教师资格网及业务管理系统、北京市中小学教师培训信息管理系统。全年内三个系统运行稳定，已按目标定期进行系统和服务器升级，数据检查及备份，同时对服务对象提供客服支持、短信服务等，目标完成100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复时间 |  |  | ≤4小时 | 3小时 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 故障应急响应时间 |  |  | ≤60分钟 | 30分钟 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统集成完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 主机托管故障次数 |  |  | ≤5次 | 0次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件维护故障次数 |  |  | ≤2次 | 0 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 终端无故障运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 租用互联网带宽故障次数 |  |  | ≤5次 | 0 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 租用专属云故障次数 |  |  | ≤2次 | 0 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据差错率 |  |  | ≤5% | 3% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障修复率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 租用专线故障次数 |  |  | ≤5次 | 0 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 硬件维护故障次数 |  |  | ≤5次 | 6 | 3 |  | 2.5 |  | 系统建设年代较久，故障次数有所增加 |  |
|  |  | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | ≥3 | 18 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 租用专属云 |  |  | =1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件维护数量 |  |  | ≥3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 应用系统维护数量 |  |  | ≥3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 系统利用率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据共享率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | CPU、内存、存储设备等资源利用率 |  |  | ≥30% | 50% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 硬件使用率 |  |  | ≥30% | 50% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 |  |  | ≥2年 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 大于85% | 90% | 5 |  | 4 |  | 系统使用年限较长，满意度有所下降 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |