项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造-北京市教育公共服务平台统筹建设项目（三期） -北京市教师发展管理服务平台北京教师培训信息管理服务系统行业应用软件 开发服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田原 |  |  | 联系电话 | 82089640 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.000000 | 79.750000 | 77.250000 | 10 |  | 96.87% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0.000000 | 79.750000 | 77.250000 | — |  | 96.87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过本次项目建设，将实现北京市中小幼校长、教师培训管理的数据规范化，培训信息管理权限合理，提高培训管理质量与易用性，为市区各级行政管理机构随时提供大数据分析及支持服务。该系统建设完成后将根据不同类别用户实现各级各类别培训课程的报名与授分管理，为各级用户提供实时大数据监测及分析，适应市、区、校共管模式。 |  |  |  | 目前该系统正在建设中 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 用户范围 | 18 | 18 | 15 | 15 |  | 已开发18个区的区级功能模块及权限 |  |
|  |  |  | 覆盖用户数量 | 180000 | 18000 | 15 | 15 |  | 目前该系统已读取全市18万教师用户信息 |  |
|  |  | 质量指标 | 应用系统能够7*24小时稳定运行，避免服务重启和宕机；应用系统具有较好的易用性，操作方便。 | 好坏 | 好 | 5 | 5 |  | 目前该系统正在建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  |  |  | 系统支持最大使用人数10000人 | 10000 | 10000 | 5 | 5 |  | 目前该系统正在建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  |  |  | 系统支持最大并发1000 | 1000 | 1000 | 5 | 5 |  | 目前该系统正在建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  |  |  | 应用系统能够兼容主流的浏览器 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 目前该系统正在建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  |  |  | 应用系统具有较好的易用性，操作方便。 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 目前该系统正在建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  |  | 时效指标 | 操作行响应要求控制在5秒以内 | 5 | 1 | 5 | 5 |  | 目前该系统正在建设中，已按照该指标设计建设 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 建设一个符合教师培训终身教育体系和学习型社会的培训管理，可以实现“面向全市、服务区校”的培训学分管理，整合中小幼教师培训各级各类课程管理，数据规范化标准化，与各区培训管理系统信息融通，迅速提高北京市中小幼干部、教师培训现代化与信息化水平，在全国走在前列，起到示范与带头作用，实践教育“双减”政策，优化 | 好坏 | 好 | 20 | 19.5 |  | 目前该系统正在建设中，还未形成社会效益 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 80 | 0 | 10 | 9 |  | 目前该系统正在建设中，还未进行满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.2 |  |  |  |