项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000024T000002448032-信息化系统新建和升级改造-北京市教育公共服务平台统筹建设项目（三期）-北京市教师发展管理服务平台教师资格管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田原 |  |  |  | 联系电话 | 82089640 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 78.017725 | 77.500000 | 10 | 99.3% |  | 9.9 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 78.017725 | 77.500000 | — | 99.3% |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在2023年度内完成北京市教师发展管理服务平台教师资格管理子系统项目建设整体项目进度的50%及以上的工作量并投入试运行 |  |  |  |  | 在2023年完成了教师资格认定网上审核及预约、教师资格面试预审及预约和教师资格证补换重发管理三个核心模块的开发建设及试运行工作，实现了教师资格管理子系统建设初步建设，并达到各类指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年服务对象 |  | ≥100000人 | 100000人 | 15 | 15 | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |  |  |
|  |  |  | 教师资格证网上办理率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标采购时间 |  | 5月 | 12月 | 5 | 4 | 财政追加拨款，到账比较晚，招标采购时间有推迟 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行时间 |  | 10月 | 未进行 | 5 | 5 | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | “减证便民”、“提质增效” |  | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 系统建设中，已按照该指标设计建设 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 年将惠及全市3万人以上各类教师资格认定申请人、5万人以上教师资格国考面试考生和北京市所有有补换证需求的教师资格持证人 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 | 系统建设中，未进行满意度调查 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.4 |  |  |  |  |